Форма

оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы

«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения на 2015 год»

за 3 квартал 2015 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2015 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения» | 10 492, 000 | 9 051,75568 | 9 051,75568 |
| В том числе по источникам финансирования: | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 10 492, 000 | 9 051,75568 | 9 051,75568 |
| Мероприятие подпрограммы |  |  |  |
| Мероприятие 1 Ремонт дорог общего пользования в рамках подпрограммы | 6 912, 000 | 6160,42004 | 6160,42004 |
| В том числе по источникам финансирования: | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 6 912, 000 | 6160,42004 | 6160,42004 |
| Мероприятие 1.1 выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по адресу: Ленинградская обл., г.п. Синявино, ул. Луговая | 3 000, 000 | 2 249, 012 | 2 249, 012 |
| В том числе по источникам финансирования: | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 3 000, 000 | 2 249, 012 | 2 249, 012 |
| Мероприятие 1.2 выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по адресу: Ленинградская обл., г.п. Синявино, ул. Лесная (от д. № 15 до пер. Лесной) | 1 700, 000 | 1390,67704 | 1390,67704 |
| В том числе по источникам финансирования: | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 1 700, 000 | 1390,67704 | 1390,67704 |
| Мероприятие 1.3 выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по адресу: Ленинградская обл., г.п. Синявино, ул. Школьная | 677, 000 | 967, 973 | 967, 973 |
| В том числе по источникам финансирования: | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 677, 000 | 967, 973 | 967, 973 |
| Мероприятие 1.4 выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по адресу: Ленинградская обл., г.п. Синявино, ул. Реутова | 1 035, 000 | 776, 379 | 776, 379 |
| В том числе по источникам финансирования: | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 1 035, 000 | 776, 379 | 776, 379 |
| Мероприятие 1.5 выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог Синявинского городского поселения | 500, 000 | 0 | 0 |
| В том числе по источникам финансирования: | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 500, 000 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 Содержание автомобильных дорог местного значения | 3 050, 000 | 2581,66485 | 2581,66485 |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 3 050, 000 | 2581,66485 | 2581,66485 |
| Мероприятие 2.1 Содержание автомобильных дорог местного значения | 2 250, 000 | 1838,81985 | 1838,81985 |
| В том числе по источникам финансирования: | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 2 250, 000 | 1838,81985 | 1838,81985 |
| Мероприятие 2.2 Обслуживание дорожных знаков, обновление дорожной разметки | 250, 000 | 199,50000 | 199,50000 |
| В том числе по источникам финансирования: | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 250, 000 | 199,50000 | 199,50000 |
| Мероприятие 2.3 Выполнение работ по замене дорожных знаков, расположенных на территории населенных пунктов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | 400, 000 | 408,94500 | 408,94500 |
| В том числе по источникам финансирования: | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 400, 000 | 408, 94500 | 408, 94500 |
| Мероприятие 2.4 Выполнение работ по устройству ИДН 500 «Лежачий полицейский» напротив д. № 36 по ул. Садовая г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области | 100, 000 | 59, 900 | 59, 900 |
| В том числе по источникам финансирования: | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 100, 000 | 59, 900 | 59, 900 |
| Мероприятие 2.5 Выполнение работ по корректировке дислокации дорожных знаков | 50, 000 | 74, 500 | 74, 500 |
| В том числе по источникам финансирования: | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 50, 000 | 74, 500 | 74, 500 |
| Мероприятие 3 Составление дефектных ведомостей и локальных смет, строительный надзор за выполнением работ по ремонту дорог | 530,00000 | 309,67079 | 309,67079 |
| В том числе по источникам финансирования: | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 530,00000 | 309,67079 | 309,67079 |
| Мероприятие 3.1 Составление дефектных ведомостей и локальных смет | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 |
| В том числе по источникам финансирования: | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 |
| Мероприятие 3.2 строительный надзор за выполнением работ по ремонту дорог | 330,00000 | 109,67079 | 109,67079 |
| В том числе по источникам финансирования: | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 330,00000 | 109,67079 | 109,67079 |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Синявинского городского поселения» | 0 | 0 | 0 |
| В том числе по источникам финансирования: | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения» | 96, 000 | 0 | 0 |
| В том числе по источникам финансирования: | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 96, 000 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 Обустройство участков улично – дорожной сети Синявинского городского поселения дорожными ограждениями | 96, 000 | 0 | 0 |
| В том числе по источникам финансирования: | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 96, 000 | 0 | 0 |

Глава администрации Синявинского городского поселения ____________________________________________ Е.А. Макштутис