Приложение № 1

к Соглашению № 37 от 19 января 2017 года

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей результативности использования субсидии за 1 полугодие 2017 года

муниципальным образованиемСинявинское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя результативности: | Единица измерения | Достигнутое значение целевого показателя результативности  |
| До начала выполнения работ | На конец выполнения работ после использования субсидии (плановое) | На конец выполнения работ после использования субсидии (фактическое) | Причины отклонения достижения целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Конечное значение целевого показателя: «Количество зданий, на которых выполнены работы по капитальному ремонту городских объектах культуры Ленинградской области, находящихся в собственности муниципальных образований Ленинградской области» | ед. | 1 | 1 |  |  |
| детализированные требования к достижению значений целевого показателя результативности: | наименование и адрес объекта культуры | Муниципальное казенное учреждение «Культурно - досуговый центр «Синявино», Ленинградская область, Кировский р-н, п. Синявино, ул. Лесная д.18 |
| срок завершения капитального ремонта | Август 2017 года |

И.о. главы администрации

Синявинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хоменок Е.В. «05» июля 2017 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Макаричева Е.В. «05» июля 2017 года

Место печати (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение № 3

к Соглашению № 37 от 19 января 2017 года

О Т Ч Е Т

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»

на 01 июля 2017 года (нарастающим итогом)

муниципальным образованиемСинявинское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

 (рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта  | Предусмотрено средств в 2017 году  | Получено субсидий в 2017 году областной бюджет | Принятые в 2017 году бюджетные обязательства  | Выпол-нениекапи- тало- вложе-ний |  Перечислено средств  организациям  в 2017 году  | Остаток субсидийна лицевыхсчетах | Примечания(перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовностиобъекта (проц.), причины возникновенияостатка и т.д.)  |
| Всего |  в том числе  | контр-агент  | номери дата дого-вора | суммадого-вора на 2017 год  | Всего |  в том числе  |
| областной бюджет | местныйбюджет | област-ной бюджет | местныйбюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| капитальный ремонт холла первого этажа МКУ КДЦ «Синявино», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Синявино, ул. Лесная, д.18, блок А | 3522874,00 | 1761429,00 | 1761445,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Целевое использование субсидий в сумме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждаю  (цифрами и прописью)И.о. главы администрацииСинявинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хоменок Е.В. «05» июля 2017 года  (подпись) (фамилия, инициалы)Руководитель финансового органамуниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Макаричева Е.В. «05» июля 2017 года Место печати (подпись) (фамилия, инициалы) |