АДМИНИСТРАЦИЯ

СИНЯВИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### от   «31»  июля 2019 года  № 254

Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Синявинского  городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, областным законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года N 82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области", постановлением Правительства Ленинградской области от 27.03.2018 № 105 «Об утверждении порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы» постановляем:

1. Утвердить краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Синявинского  городского поселения Кировского муниципального  района Ленинградской области на  2020-2022 годы согласно приложению.

2.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                   О.Л. Горчаков

Разослано: дело-2 экз.,  Комитет по ЖКХ и транспорту Ленинградской области,  НО «Фонд Капитального ремонта МКД ЛО», комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, прокуратура.

Утверждено

постановлением  главы администрации

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

от _____________2019 г  № ____

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, расположенных на территории

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области,

(муниципальное образование)

общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту1

в 2020  -   2022 годах

(планируемый период проведения капитального ремонта)

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Тип МКД17 (Деревянный, блочный, кирпич, монолит) | Общая площадь многоквартирного дома | Способ формиро-вания фонда капиталь-ного ремонта | Кол-во этажей | Количество зарегистрированных человек | ОКН16 | Объем работ | Вид работ | Срок проведения капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 год проведения капитального ремонта | 2021 год проведения капитального ремонта | 2022 год проведения капитального ремонта |
| 1 | г.п. Синявино, пер. Садовый, д. 1 | блочный | 683,5 | РО | 2 | 34 | нет | 3149 м3 | ПИР3 | V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1152,5 м2 | СМР крыша |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 м3 | ПИР подвал | отсутствует |
| 2 | г.п. Синявино, пер. Садовый, д. 2 | блочный | 695,3 | РО | 2 | 38 | нет | (120 п.м.) | СМР (ВО), | V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2828 м3 | ПИР ЭЛЕКТРИКА | V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90 п.м. | СМР электрика |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2828 м3 | ПИР ХВС | V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 140 п.м. | СМР ХВС |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2828 м3 | ПИР ТС |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 85п.м. | СМР ТС |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2828 м3 | ПИР крыша | V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 638,6 | СМС крыша | V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2670 | ПИР фундамент |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 109 м.п. | СМР фундамент |  |  | V |
| 3 | г.п. Синявино, пер. Садовый, д. 3 | блочный | 703,9 | РО | 2 | 36 | нет | 2790 м3 | ПИР Электрика | V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90 п.м. | СМР электрика |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2790 м3 | ПИР ТС |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 85 п.м. | СМР ТС |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2790 м3 | Пир ХВС |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45 п.м. | СМР ХВС |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2790 м3 | ПИР крыша, | V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 636,2 | СМР крыша |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2790 м3 | ПИР ВО | V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 120 п.м. | СМР ВО |  | V |  |
| 4 | г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 18 | панель | 6297,9 | РО | 5 | 271 | нет | 19575м3 | ПИР крыша | V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1309,5 м2 | СМР крыша |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19575 м3 | ПИР подвал |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3666,6 м3 | СМР подвал |  |  | V |
| 5 | г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 19 | панель | 7299,8 | РО | 5 | 342 | нет | 23933м3 | ПИР крыша | V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1688,4 м2 | СМР крыша |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23933 м3 | ПИР подвал |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4727,52 м2 | СМР подвал |  |  | V |
| 6 | г.п. Синявино, ул. Песочная, д. 12 | кирпич | 996,3 | РО | 2 | 47 | нет | 1774,92 м3 | ПИР крыша | V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1141 м2 | СМР крыша |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1774.92 м3 | ПИР подвал |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 633,9 м3 | СМР подвал |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 452 м3 | ПИР фасад |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 765,7 м2 | СМР фасад |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 360 м3 | СМР подъезда | V |  |  |
| 7 | г.п. Синявино, ул. Победы д. 1 | дерево | 637,4 | РО | 2 | 34 | нет | 2179 м3 | ПИР электрика | V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60,8 п.м. | СМР электрика |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2179 м3 | ПИР ХВС |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45 п.м. | СМР ХВС |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2179 м3 | ПИР ВО |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45 п.м. | СМР ВО |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2179 м3 | ПИР Фундамент |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1345 м3 | СМР фундамент |  |  | V |
| 8 | г.п. Синявино, ул. Победы д. 4 | дерево | 529,3 | РО | 2 | 40 | нет | 1336 м3 | ПИР Электрика, | V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 59,9 м.п. | СМР электрика |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1336 м3 | ПИР ВО |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45 м.п. | СМР ВО |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1336 м3 | Фундамент, ПИР |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1336 м3 | СМР фундамент |  |  | V |
| 9 | г.п. Синявино, ул. Садовая д. 1Б | кирпич | 827,0 | РО | 2 | 45 | нет | 3026 м3 | ПИР Электрика | V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 65 п.м. | СМР электрика |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3026 м3 | ПИР Подвал |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22,5 м3 | СМР подвал |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3026 м3 | ПИР фасад |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 631,4 | СМР фасад |  |  | V |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 330 м3 | СМР подъезд | V |  |  |
| 10 | г.п. Синявино, ул. Труда, д. 3 | дерево | 654,4 | РО | 2 | 34 | нет | 2180 м3 | ПИР ВО | V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45 м.п. | СМР ВО |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1463 м3 | ПИР фундамент |  | V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1463 м3 | СМР фундамент |  |  | V |