

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

#### от «21» декабря 2020 года № 445

#### Об утверждении муниципальной программы

 **«Совершенствование развития автомобильных дорог**

**Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 -2023 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации Е.В. Хоменок

Разослано: дело, заместитель главы администрации, сектор финансов и экономики администрации, Кировская городская прокуратура Ленинградской области.

 Утверждена

постановлением администрации Синявинского городского поселения

 от «21»декабря 2021 № 445

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»**

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Муниципальная программа «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 год» (далее «Программа») разработана в соответствии с Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Протяженность муниципальных дорог в муниципальном образовании 11 км. Дороги, как с асфальтобетонным покрытием, так и с грунтовым покрытием. Техническое состояние муниципальных автомобильных дорог можно расценивать как неудовлетворительное, что требует принятия муниципальной программы обеспечивающей дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям в границах Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, с выделением в Программе групп подпрограмм, а именно:

1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения»:

Программа разработана на 2021-2023 годы и подлежит корректировке по мере необходимости. Мероприятия Программы направлены на улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям в границах Синявинского городского поселения, повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, улучшение социальных условий населения, улучшение внешнего облика территории муниципального образования.

**2. Основные цели и задачи**

Целью Программы является создание благоприятных условий проживания населения Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, создание условий для безопасного дорожного движения на территории Синявинского городского поселения.

Основными задачами Программы является развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

**3. Сроки и этапы реализации**

 Программа разработана на 2021-2023 годы. Реализация программных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

**4. Система программных мероприятий**

 Система программных мероприятий включает в себя:

 а) создание нормативно-правовой базы, необходимой для реализации Программы;

б) разработку проектно-сметной документации;

в) выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения на территории Синявинского городского поселения на 2021-2023 годы;

г) ремонт автомобильных дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов Синявинского городского поселения;

д) обустройство участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, техническими средствами регулирования.

**5. Финансовое обеспечение**

Финансирование муниципальной целевой программы осуществляется за счет средств местного бюджета Синявинского городского поселения.

**6. Механизм реализации программы**

Реализация программы осуществляется администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее-Администрация).

в функции администрации входят:

 - создание нормативно-правовой базы, необходимой для реализации Программы;

- контроль за формированием адресной программы ремонта автомобильных дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов Синявинского городского поселения на 2021-2023 годы;

- контроль за исполнением бюджетных средств;

- организация проведения необходимых конкурсных процедур;

- контроль за заключением муниципальных контрактов по итогам конкурсных процедур;

- контроль за выполнением работ.

**7. Оценка эффективности от реализации программы**

Экономическая эффективность от реализации программы ожидается в виде:

- приведения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям в границах Синявинского городского поселения в соответствии со СНиП, ГОСТ;

- повышения безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения;

- улучшения социальных условий жизни населения;

- инвестиционной привлекательности муниципального образования.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение 9).

Приложение N 1

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от «21» декабря 2020 № 445

**Паспорт**

**муниципальной программы «Совершенствование развития автомобильных дорог**

**Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы». |
| Цели муниципальной программы  | - создание благоприятных условий проживания населения Синявинского городского поселения;- создание условий для безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения. |
| Задачи муниципальной программы  | - выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог местного значения Синявинского городского поселения;- повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения. |
| Исполнитель муниципальной программы  | Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. |
| Соисполнитель муниципальной программы  | - |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2021-2023 годы |
| Перечень подпрограмм  | 1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»; |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей)  |
| Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| Средства бюджета городского поселения | 20 757 960,31 | 8 287 766,31 | 6 196 240,00 | 6 273 954,00 |  |  |
| Средства иных бюджетов | - | - |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства  | - |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы  | - приведение транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям в границах Синявинского городского поселения в соответствии со СНиП, ГОСТ; - улучшение социальных условий жизни населения;- инвестиционная привлекательность муниципального образования. |

Приложение N 2

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от «21» декабря 2020 № 445

**Паспорта подпрограмм**

 **«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области». |
| Цель подпрограммы  | - создание благоприятных условий проживания населения Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области;- создание условий для безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. |
| Соисполнитель подпрограммы  | - |
| Разработчик подпрограммы  | Администрация Синявинского городского поселения. |
| Задачи подпрограммы  | - выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования Синявинского городского поселения;- повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения. |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2021-2023 годы |
| Источники финансирования подпрограммы по годамреализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименованиеподпрограммы | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей)  |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 3-й год плановогопериода  | 4-й год плановогопериода  | Итого |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Синявинского городского поселения» |  | Всего  | 8 287 766,31 | 6 196 240,00 | 6 273 954,00 |  |  | 0 |
|  | В том числе:  | - | - | - |  |  | - |
|  | Средства бюджета городского поселения  | 8 287 766,31 | 6 196 240,00 | 6 273 954,00 |  |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  | - | - | - |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники  | - | - | - |  |  | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы  | - приведение транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям в границах Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствии с СНИП, ГОСТ; - повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области;- улучшение социальных условий жизни населения;- инвестиционная привлекательность муниципального образования. |

Приложение N 3

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от «21» декабря 2020 № 445

**Планируемые результаты реализации**

**муниципальной программы «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач  | Ед. изм. | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации  |
| Бюджета городского поселения  | Другие источники | 2021 год  | 2022 год  | 2023 год  | 3-й год плановогопериода  | 4-й год плановогопериода  |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1.  | Задача 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения» | 8287766,31 | 6196240,00 | 6273954,00 | - | Показатель 1 Степень достижения целей и решения задач | % | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Показатель 2 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы  | % | 0 | 100 | 100 | 001111001100 |  |  |

Приложение N 4

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от «21» декабря 2021года № 445

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы**

 **«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализациюмероприятия  | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализациимероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационныерасходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения» | Средства местного бюджета Синявинского городского поселения | 8287766,31 | 6196240,00 | 6273954,00 | 8287766,31 | 6196240,00 | 6273954,00 | - |
| Средства бюджета Ленинградской области  | - |  |  | - |  |  | - |
| Средства федерального бюджета  | - |  |  | - |  |  | - |
| Внебюджетные источники  | - |  |  | - |  |  | - |

Приложение N 5

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от «21» декабря 2021 № 445

**Перечень мероприятий подпрограмм**

**«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»**

**2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятия пореализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансированиямероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) [\*](#Par546) | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы) |
| Очередной финансовыйгод  | 1-й год плановогопериода  | 2-й год плановогопериода  | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
|  1  |  2  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  |  |  11  |  12  |
| 1 | Основные мероприятия  | Итого  | 2021 | - | 8287766,31 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 8287766,31 |
| Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 8287766,31 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 8287766,31 |
| Средства иных бюджетов  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.1 | Мероприятие 1 Капитальный ремонт дорог (адресная) | Итого  | 2021 | - | 3267000,31 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 3267000,31 |
| Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 3267000,31 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 3267000,31 |
| средства иных бюджетов  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 1.1выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по адресу: Ленинградская обл., г.п. Синявино, ул. Кравченко от пересечения с ул. Лесная до дома 19 по ул. Кравченко | Итого  | 2021 | - | 1767000,31 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 1767000,31 |
| Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 1767000,31 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 1767000,31 |
| Средства иных бюджетов  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 1.2Ямочный ремонт | Итого | 2021 | - | 1500000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 1500000,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 1500000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 1500000,00 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2Выполнение работ по ремонту дорог (субсидия из областного бюджета) | Итого  | 2021 | - | 450000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 450000 |
| Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 72200,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 72200,00 |
| Средства иных бюджетов  | 2021 | - | 377800,00 | - | - | - |  |  | - | 377800,00 |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 3Содержание автомобильных дорог местного значения, в том числе: | Итого  | 2021 | - | 4487756,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 4487756,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 4487756,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 4487756,00 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 3.1Уличная уборка (ручная и механизированная) | Итого  | 2021 | - | 3550000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 3550000,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 3550000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 3550000,00 |
| Средства иных бюджетов  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 3.2Обслуживание дорожных знаков, лежачих полицейских, установка указателей улиц, обновление разметки на дорогах | Итого  | 2021 | - | 150000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 150000,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 150000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 150000,00 |
| Средства иных бюджетов  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 3.3Уборка парковочных площадок и паребриков | Итого  | 2021 | - | 300000,000 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 300000,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 300000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 300000,00 |
| Средства иных бюджетов  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 3.4Подсыпка дорог | Итого  | 2021 | - | 287756,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 287756,00 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 287756,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 287756,00 |
| Средства иных бюджетов  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 3.5Установка лежачих полицейских | Итого  | 2021 | - | 200000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 200000,00 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 200000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 200000,00 |
| Средства иных бюджетов  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.4 | Мероприятие 4Составление локальных смет, на выполнение работ по ремонту дорог, стройконтроль | Итого  | 2021 | - | 83010,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 83010,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 83010,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 83010,00 |
| Средства иных бюджетов  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |

**2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятия пореализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансированиямероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) [\*](#Par546) | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы) |
| Очередной финансовыйгод  | 1-й год плановогопериода  | 2-й год плановогопериода  | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
|  1  |  2  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  |  |  11  |  12  |
| 1 | Основные мероприятия  | Итого  | 2022 | - | 6196240,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 6196240,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2022 | - | 6196240,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 6196240,00 |
| Средства иных бюджетов  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.1 | Мероприятие 1 Капитальный ремонт дорог (адресная) | Итого  | 2022 | - | 2000177,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 2000177,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2022 | - | 2000177,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 2000177,00 |
| средства иных бюджетов  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 Содержание автомобильных дорог местного значения, в том числе: | Итого  | 2022 | - | 4000000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 4000000,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2022 | - | 4000000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 4000000,00 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 2.1Уличная уборка (ручная и механизированная) | Итого  | 2022 | - | 3550000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 3550000,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2022 | - | 3550000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 3550000,00 |
| Средства иных бюджетов  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 2.2Обслуживание дорожных знаков, лежачих полицейских, установка указателей улиц, обновление разметки на дорогах | Итого  | 2022 | - | 150000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 150000,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2022 | - | 150000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 150000,00 |
| Средства иных бюджетов  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 2.3Уборка парковочных площадок и паребриков | Итого  | 2022 | - | 300000,000 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 300000,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2022 | - | 300000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 300000,00 |
| Средства иных бюджетов  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 3Составление локальных смет, на выполнение работ по ремонту дорог, стройконтроль | Итого  | 2022 | - | 196063,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 196063,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 196063,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 196063,00 |
| Средства иных бюджетов  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |

**2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятия пореализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансированиямероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) [\*](#Par546) | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы) |
| Очередной финансовыйгод  | 1-й год плановогопериода  | 2-й год плановогопериода  | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
|  1  |  2  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  |  |  11  |  12  |
| 1 | Основные мероприятия  | Итого  | 2023 | - | 6273954,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 6273954,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2023 | - | 6273954,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 6273954,00 |
| Средства иных бюджетов  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.1 | Мероприятие 1 Капитальный ремонт дорог (адресная) | Итого  | 2023 | - | 2037754,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 2037754,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2023 | - | 2037754,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 2037754,00 |
| средства иных бюджетов  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 Содержание автомобильных дорог местного значения, в том числе: | Итого  | 2023 | - | 4000000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 4000000,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2023 | - | 4000000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 4000000,00 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 2.1Уличная уборка (ручная и механизированная) | Итого  | 2023 | - | 3550000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 3550000,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2023 | - | 3550000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 3550000,00 |
| Средства иных бюджетов  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 2.2Обслуживание дорожных знаков, лежачих полицейских, установка указателей улиц, обновление разметки на дорогах | Итого  | 2023 | - | 150000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 150000,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2023 | - | 150000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 150000,00 |
| Средства иных бюджетов  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 2.3Уборка парковочных площадок и паребриков | Итого  | 2022 | - | 300000,000 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 300000,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2022 | - | 300000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 300000,00 |
| Средства иных бюджетов  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 3Составление локальных смет, на выполнение работ по ремонту дорог, стройконтроль | Итого  | 2022 | - | 236200,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 236200,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 236200,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 236200,00 |
| Средства иных бюджетов  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |

Приложение N 6

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от «21» декабря 2020 № 445

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»**

**2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач  | Ед. изм | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципаль-нойпрограммы)  | Планируемоезначение показателя на 2019 | Достигну-тоезначение показателя за 2019 |
| Бюджет городского поселения | Другие источники  | Бюджет городского поселения | Другие источники |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 1.  | Задача 1Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Синявинского городского поселения | 8287766,31 | - | - | - | Показатель 1 (Ремонт дорог общего пользования)Степень достижения целей и решения задач | м2 |  2680 | 2680 |  |
| Показатель 2 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 100 |  |  |
| Показатель 1 (Содержание дорог местного значения) | м2 | 41446 | 41446 |  |
| Показатель 2 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 100 |  |  |
| Показатель 1 (Составление дефектных ведомостей и локальных смет, осуществление строительного контроля по ремонту дорог) | ед | 4 | 4 |  |
| Показатель 2 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 100 |  |  |

 Глава администрации Синявинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач  | Ед. изм | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципаль-нойпрограммы)  | Планируемоезначение показателя на 2019 | Достигну-тоезначение показателя за 2019 |
| Бюджет городского поселения | Другие источники  | Бюджет городского поселения | Другие источники |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 1.  | Задача 1Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Синявинского городского поселения | 6196240,00 | - | - | - | Показатель 1 (Ремонт дорог общего пользования)Степень достижения целей и решения задач | м2 |  2680 | 2680 |  |
| Показатель 2 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 100 |  |  |
| Показатель 1 (Содержание дорог местного значения) | м2 | 41446 | 41446 |  |
| Показатель 2 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 100 |  |  |
| Показатель 1 (Составление дефектных ведомостей и локальных смет, осуществление строительного контроля по ремонту дорог) | ед | 4 | 4 |  |
| Показатель 2 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 100 |  |  |

 Глава администрации Синявинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач  | Ед. изм | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципаль-нойпрограммы)  | Планируемоезначение показателя на 2019 | Достигну-тоезначение показателя за 2019 |
| Бюджет городского поселения | Другие источники  | Бюджет городского поселения | Другие источники |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 1.  | Задача 1Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Синявинского городского поселения | 6273954,00 | - | - | - | Показатель 1 (Ремонт дорог общего пользования)Степень достижения целей и решения задач | м2 |  2680 | 2680 |  |
| Показатель 2 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 100 |  |  |
| Показатель 1 (Содержание дорог местного значения) | м2 | 41446 | 41446 |  |
| Показатель 2 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 100 |  |  |
| Показатель 1 (Составление дефектных ведомостей и локальных смет, осуществление строительного контроля по ремонту дорог) | ед | 4 | 4 |  |
| Показатель 2 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 100 |  |  |

 Глава администрации Синявинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 7

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от «21» декабря 2021 № 445

**Форма**

**итогового отчета о выполнении** **муниципальной программы**

**«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»**

**за 2021 год**

Исполнитель: Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |
| Объем финансирования по муниципальнойпрограмме (тыс.руб.) | Профинан-сировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | Подпрограмма 1«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения» |  |  |  | 8 287 766,31 |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 8 287 766,31 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Капитальный ремонт дорог (адресная) |  |  |  | 3 267 000,31 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 3 267 000,31 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 1.1выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по адресу: Ленинградская обл., г.п. Синявино, ул. Кравченко от пересечения с ул. Лесная до дома 19 по ул. Кравченко |  |  |  | 1 767 000,031 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 1 767 000,31 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 1.2Ямочный ремонт |  |  |  | 1 500 000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 1 500 000,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2выполнение работ по ремонту автомобильной дороги (субсидия из областного бюджета) |  |  |  | 450000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 72200,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | 377800,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 3 Содержание автомобильных дорог местного значения  |  |  |  | 4 487 756,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 4 487 756,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.1Уличная уборка (ручная и механизированная) |  |  |  | 3550000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 3550000,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.2Обслуживание дорожных знаков, лежачих полицейских обновление дорожной разметки, установка указателей улиц |  |  |  | 150000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 1500000,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.3Уборка парковочных площадок и паребриков |  |  |  | 300000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 300000,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.4Подсыпка дорог |  |  |  | 287 756,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 287 756,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.5Установка лежачих полицейских  |  |  |  | 200 000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 200 000,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 4Составление локальных смет, на выполнение работ по ремонту дорог, стройконтроль  |  |  |  | 83 010,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 83 010,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |

Глава администрации Синявинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник сектора финансов и экономики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма**

**итогового отчета о выполнении** **муниципальной программы**

**«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»**

**за 2022 год**

Исполнитель: Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |
| Объем финансирования по муниципальнойпрограмме (тыс.руб.) | Профинан-сировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | Подпрограмма 1«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения» |  |  |  | 6 196 240,00 |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 6 196 240,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Капитальный ремонт дорог (адресная) |  |  |  | 2 000 177,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 2 000 177,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2 Содержание автомобильных дорог местного значения  |  |  |  | 4 000 000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 4 000 000,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.1Уличная уборка (ручная и механизированная) |  |  |  | 3550000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 3550000,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.2Обслуживание дорожных знаков, лежачих полицейских обновление дорожной разметки, установка указателей улиц |  |  |  | 150000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 1500000,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.3Уборка парковочных площадок и паребриков |  |  |  | 300000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 300000,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 3Составление локальных смет, на выполнение работ по ремонту дорог, стройконтроль  |  |  |  | 196 063,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 196 063,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |

Глава администрации Синявинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник сектора финансов и экономики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма**

**итогового отчета о выполнении** **муниципальной программы**

**«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»**

**за 2023 год**

Исполнитель: Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |
| Объем финансирования по муниципальнойпрограмме (тыс.руб.) | Профинан-сировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | Подпрограмма 1«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения» |  |  |  | 6 273 954,00 |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 6 273 954,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Капитальный ремонт дорог (адресная) |  |  |  | 2 037 754,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 2 037 754,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2 Содержание автомобильных дорог местного значения  |  |  |  | 4 000 000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 4 000 000,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.1Уличная уборка (ручная и механизированная) |  |  |  | 3550000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 3550000,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.2Обслуживание дорожных знаков, лежачих полицейских обновление дорожной разметки, установка указателей улиц |  |  |  | 150000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 1500000,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.3Уборка парковочных площадок и паребриков |  |  |  | 300000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 300000,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 3Составление локальных смет, на выполнение работ по ремонту дорог, стройконтроль  |  |  |  | 236 200,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 236 200,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |

Глава администрации Синявинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник сектора финансов и экономики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 8

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от «21» декабря 2020 № 445

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 проц. и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 проц. и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в [пунктах 1](#Par624) и [2](#Par627).

Показатели реализации подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений муниципальной поддержки малого предпринимательства.