

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

#### от «21» декабря 2021 года № 437

#### О внесении изменений в постановление администрации Синявинского городского поселения от 21 декабря 2020 года № 445 «Об утверждении муниципальной программы

**«Совершенствование развития автомобильных дорог**

**Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 -2023 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области:

1. Внести изменения в постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 21.12.2020 № 445 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы», изложив приложения 1-7 в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации Е.В. Хоменок

Разослано: дело, заместитель главы администрации, сектор финансов и экономики администрации, Кировская городская прокуратура Ленинградской области.

Приложение N 1

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от 21 декабря 2021 г. № 437

**Паспорт**

**муниципальной программы «Совершенствование развития автомобильных дорог**

**Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы». | | | | | |
| Цели муниципальной  программы | - создание благоприятных условий проживания населения Синявинского городского поселения;  - создание условий для безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения. | | | | | |
| Задачи муниципальной  программы | - выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог местного значения Синявинского городского поселения;  - повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения. | | | | | |
| Исполнитель муниципальной  программы | Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной  программы | - | | | | | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2021-2023 годы | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»; | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| Средства бюджета городского поселения | 21 632 986,67 | 9 162 792,67 | 6 196 240,00 | 6 273 954,00 |  |  |
| Средства иных бюджетов | - | - |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | - |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  программы | - приведение транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям в границах Синявинского городского поселения в соответствии со СНиП, ГОСТ;  - улучшение социальных условий жизни населения;  - инвестиционная привлекательность муниципального образования. | | | | | |

Приложение N 2

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от 21 декабря 2021 г. № 437

**Паспорт подпрограммы**

**«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области». | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | - создание благоприятных условий проживания населения Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области;  - создание условий для безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. | | | | | | | |
| Соисполнитель подпрограммы | | - | | | | | | | |
| Разработчик подпрограммы | | Администрация Синявинского городского поселения. | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | - выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования Синявинского городского поселения;  - повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения. | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2021-2023 годы | | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 3-й год  планового периода | 4-й год  планового периода | Итого |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Синявинского городского поселения» |  | Всего | 9 162792,67 | 6 196 240,00 | 6 273 954,00 |  |  | 0 |
|  | В том числе: | - | - | - |  |  | - |
|  | Средства  бюджета городского поселения | 9 162792,67 | 6 196 240,00 | 6 273 954,00 |  |  |  |
|  | Средства  иных бюджетов | - | - | - |  |  |  |
|  | Внебюджетные  источники | - | - | - |  |  | - |
| Планируемые результаты реализации  подпрограммы | | - приведение транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям в границах Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствии с СНИП, ГОСТ;  - повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области;  - улучшение социальных условий жизни населения;  - инвестиционная привлекательность муниципального образования. | | | | | | | |

Приложение N 3

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от 21 декабря 2021 г. № 437

**Планируемые результаты реализации**

**муниципальной программы «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | | | Количественные и/ или качественные целевые  показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед.  изм. | Оценка базового  значения  показателя  (на начало  реализации  подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | | | |
| Бюджета городского поселения | | | Другие  источники | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 3-й год  планового периода | 4-й год  планового периода |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Задача 1  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения» | 9 162792,67 | 6196240,00 | 6273954,00 | - | Показатель 1  Степень достижения целей и решения задач | % | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Показатель 2  Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 0 | 100 | 100 | 001111001100 |  |  |

Приложение N 4

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от 21 декабря 2021 г. № 437

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы**

**«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия  программы  (подпрограммы) | Источник  финансирования | Расчет  необходимых  финансовых  ресурсов  на реализацию мероприятия | | | Общий объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для реализации мероприятия, в том числе  по годам | | | Эксплуатационные расходы,  возникающие  в результате  реализации  мероприятия |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения» | Средства местного бюджета Синявинского городского поселения | 9 162792,67 | 6196240,00 | 6273954,00 | 9 162792,67 | 6196240,00 | 6273954,00 | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | - |  |  | - |  |  | - |
| Средства федерального бюджета | - |  |  | - |  |  | - |
| Внебюджетные источники | - |  |  | - |  |  | - |

Приложение N 5

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от 21 декабря 2021 г. № 437

**Перечень мероприятий подпрограмм**

**«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»**

**2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации  программы  (подпрограммы) | Источники  финансирования | Срок  исполнения  мероприятия | Объем  финансирования мероприятия  в текущем  финансовом  году (тыс.  руб.) [\*](#Par546) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение  мероприятия  программы  (подпрограммы) | Планируемые  результаты  выполнения  мероприятий  программы  (подпрограм  мы) |
| Очередной  финансовый год | 1-й год  планового периода | 2-й год  планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |
| 1 | Основные мероприятия | Итого | 2021 | - | 9 162792,67 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 9 162792,67 |
| Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 9 162792,67 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 9 162792,67 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.1 | Мероприятие 1  Капитальный ремонт дорог (адресная) | Итого | 2021 | - | 3 973 414,67 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 3 973 414,67 |
| Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 3 973 414,67 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 3 973 414,67 |
| средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 1.1  Ямочный ремонт | Итого | 2021 | - | 1500000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 1500000,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 1500000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 1500000,00 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 1.2  Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда и тротуара к амбулатории | Итого | 2021 | - | 2353414,67 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 2353414,67 |
| Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 2353414,67 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 2353414,67 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 1.3  Ремонт автомобильной дороги по ул. Косая с заменой водопропускных труб | Итого | 2021 | - | 120000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 120000,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 120000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 120000,00 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2  Содержание автомобильных дорог местного значения, в том числе: | Итого | 2021 | - | 5033756,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 5033756,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 5033756,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 5033756,00 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 2.1  Уличная уборка (ручная и механизированная, вырубка кустарника | Итого | 2021 | - | 3704903,76 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 3704903,76 |
| Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 3704903,76 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 3704903,76 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 2.2  Уборка парковочных площадок и паребриков | Итого | 2021 | - | 300000,000 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 300000,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 300000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 300000,00 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 2.4  Подсыпка и профилирование дорог | Итого | 2021 | - | 405956,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 405956,00 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 405956,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 405956,00 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 2.5  1) устройство пешеходного перехода из парка к дому № 13 по ул. Кравченко г.п. Синявино; 2) устройство искусственных дорожных неровностей и светофоров вблизи дома № 18Д по ул. Лесная г.п. Синявино; 3) устройство пешеходного перехода от дома № 8 ул. Кравченко к спортивной площадке г.п. Синявино | Итого | 2021 | - | 589096,24 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 440000,00 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 589096,24 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 440000,00 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 2.7  Подсыпка щебнем ул. Песочная ул. Песочная 8а | Итого | 2021 | - | 33800,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 33800,00 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 33800,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 33800,00 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 3  Составление дефектных ведомостей и локальных смет, осуществление строительного контроля по ремонту дорог | Итого | 2021 | - | 155622,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 155622,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2021 | - | 155622,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 155622,00 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |

**2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации  программы  (подпрограммы) | Источники  финансирования | Срок  исполнения  мероприятия | Объем  финансирования мероприятия  в текущем  финансовом  году (тыс.  руб.) [\*](#Par546) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение  мероприятия  программы  (подпрограммы) | Планируемые  результаты  выполнения  мероприятий  программы  (подпрограм  мы) |
| Очередной  финансовый год | 1-й год  планового периода | 2-й год  планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |
| 1 | Основные мероприятия | Итого | 2022 | - | 6196240,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 6196240,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2022 | - | 6196240,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 6196240,00 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.1 | Мероприятие 1  Капитальный ремонт дорог (адресная) | Итого | 2022 | - | 2000177,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 2000177,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2022 | - | 2000177,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 2000177,00 |
| средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2  Содержание автомобильных дорог местного значения, в том числе: | Итого | 2022 | - | 4000000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 4000000,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2022 | - | 4000000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 4000000,00 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 2.1  Уличная уборка (ручная и механизированная) | Итого | 2022 | - | 3550903,76 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 3550903,76 |
| Средства бюджета городского поселения | 2022 | - | 3550903,76 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 3550903,76 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 2.2  Уборка парковочных площадок и паребриков | Итого | 2022 | - | 300000,000 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 300000,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2022 | - | 300000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 300000,00 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 3  Составление дефектных ведомостей и локальных смет, осуществление строительного контроля по ремонту дорог | Итого | 2022 | - | 196063,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 196063,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2022 | - | 196063,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 196063,00 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |

**2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации  программы  (подпрограммы) | Источники  финансирования | Срок  исполнения  мероприятия | Объем  финансирования мероприятия  в текущем  финансовом  году (тыс.  руб.) [\*](#Par546) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение  мероприятия  программы  (подпрограммы) | Планируемые  результаты  выполнения  мероприятий  программы  (подпрограм  мы) |
| Очередной  финансовый год | 1-й год  планового периода | 2-й год  планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |
| 1 | Основные мероприятия | Итого | 2023 | - | 6273954,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 6273954,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2023 | - | 6273954,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 6273954,00 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.1 | Мероприятие 1  Капитальный ремонт дорог (адресная) | Итого | 2023 | - | 2037754,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 2037754,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2023 | - | 2037754,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 2037754,00 |
| средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2  Содержание автомобильных дорог местного значения, в том числе: | Итого | 2023 | - | 4000000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 4000000,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2023 | - | 4000000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 4000000,00 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 2.1  Уличная уборка (ручная и механизированная) | Итого | 2023 | - | 3550903,76 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 3550903,76 |
| Средства бюджета городского поселения | 2023 | - | 3550903,76 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 3550903,76 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятие 2.2  Уборка парковочных площадок и паребриков | Итого | 2023 | - | 300000,000 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 300000,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2023 | - | 300000,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 300000,00 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 3  Составление дефектных ведомостей и локальных смет, осуществление строительного контроля по ремонту дорог | Итого | 2023 | - | 236200,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 236200,00 |
| Средства бюджета городского поселения | 2023 | - | 236200,00 | - | - | - |  |  | Администрация Синявинского городского поселения | 236200,00 |
| Средства иных бюджетов | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |

Приложение N 6

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от 21 декабря 2021 г. № 437

**Форма оценки результатов реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»**

**2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед.  изм | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  муниципаль-ной программы) | Планируемое значение  показателя  на 2019 | Достигну-тое значение  показателя  за 2019 |
| Бюджет городского поселения | Другие  источники | Бюджет городского поселения | Другие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1  Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Синявинского городского поселения | 9 162 792,67 | - | - | - | Показатель 1 (Ремонт дорог общего пользования)  Степень достижения целей и решения задач | м2 | 2680 | 2680 |  |
| Показатель 2  Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 100 |  |  |
| Показатель 1 (Содержание дорог местного значения) | м2 | 41446 | 41446 |  |
| Показатель 2  Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 100 |  |  |
| Показатель 1 (Составление дефектных ведомостей и локальных смет, осуществление строительного контроля по ремонту дорог) | ед | 4 | 4 |  |
| Показатель 2  Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 100 |  |  |

Глава администрации Синявинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед.  изм | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  муниципаль-ной программы) | Планируемое значение  показателя  на 2019 | Достигну-тое значение  показателя  за 2019 |
| Бюджет городского поселения | Другие  источники | Бюджет городского поселения | Другие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1  Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Синявинского городского поселения | 6196240,00 | - | - | - | Показатель 1 (Ремонт дорог общего пользования)  Степень достижения целей и решения задач | м2 | 2680 | 2680 |  |
| Показатель 2  Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 100 |  |  |
| Показатель 1 (Содержание дорог местного значения) | м2 | 41446 | 41446 |  |
| Показатель 2  Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 100 |  |  |
| Показатель 1 (Составление дефектных ведомостей и локальных смет, осуществление строительного контроля по ремонту дорог) | ед | 4 | 4 |  |
| Показатель 2  Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 100 |  |  |

Глава администрации Синявинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед.  изм | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  муниципаль-ной программы) | Планируемое значение  показателя  на 2019 | Достигну-тое значение  показателя  за 2019 |
| Бюджет городского поселения | Другие  источники | Бюджет городского поселения | Другие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1  Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Синявинского городского поселения | 6273954,00 | - | - | - | Показатель 1 (Ремонт дорог общего пользования)  Степень достижения целей и решения задач | м2 | 2680 | 2680 |  |
| Показатель 2  Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 100 |  |  |
| Показатель 1 (Содержание дорог местного значения) | м2 | 41446 | 41446 |  |
| Показатель 2  Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 100 |  |  |
| Показатель 1 (Составление дефектных ведомостей и локальных смет, осуществление строительного контроля по ремонту дорог) | ед | 4 | 4 |  |
| Показатель 2  Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы | % | 100 |  |  |

Глава администрации Синявинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 7

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от 21 декабря 2021 г. № 437

**Форма**

**итогового отчета о выполнении** **муниципальной программы**

**«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»**

**за 2021 год**

Исполнитель: Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименования подпрограммы,  мероприятия (с указанием  порядкового номера) | За последний отчетный год | | | Всего (нарастающим итогом за весь период  реализации программы) | | |
| Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения» |  |  |  | 9 162 792,67 |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 9 162 792,67 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1  Капитальный ремонт дорог (адресная) |  |  |  | 3 973 414,67 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 3 973 414,67 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 1.1  Ямочный ремонт |  |  |  | 1 500 000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 1 500 000,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 1.2  Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда и тротуара к амбулатории |  |  |  | 2 353 414,67 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 2 353 414,67 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 1.3  Ремонт автомобильной дороги по ул. Косая с заменой водопропускных труб |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 120000,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2  Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  | 5 033 756,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 5 033 756,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.1  Уличная уборка (ручная и механизированная), вырубка кустарника |  |  |  | 3704903,76 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 3704903,76 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.2  Уборка парковочных площадок и паребриков |  |  |  | 300000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 300000,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.4  Подсыпка и профилирование дорог |  |  |  | 405 956,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 405 956,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.5  1) устройство пешеходного перехода из парка к дому № 13 по ул. Кравченко г.п. Синявино; 2) устройство искусственных дорожных неровностей и светофоров вблизи дома № 18Д по ул. Лесная г.п. Синявино; 3) устройство пешеходного перехода от дома № 8 ул. Кравченко к спортивной площадке г.п. Синявино |  |  |  | 589096,24 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 589096,24 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.7  Подсыпка щебнем ул. Песочная 8а |  |  |  | 33 800,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 33 800,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 3  Составление дефектных ведомостей и локальных смет, осуществление строительного контроля по ремонту дорог |  |  |  | 155 622,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 155 622,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |

Глава администрации Синявинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник сектора финансов и экономики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма**

**итогового отчета о выполнении** **муниципальной программы**

**«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»**

**за 2022 год**

Исполнитель: Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименования подпрограммы,  мероприятия (с указанием  порядкового номера) | За последний отчетный год | | | Всего (нарастающим итогом за весь период  реализации программы) | | |
| Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения» |  |  |  | 6 196 240,00 |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 6 196 240,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1  Капитальный ремонт дорог (адресная) |  |  |  | 2 000 177,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 2 000 177,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2  Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  | 4 000 000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 4 000 000,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.1  Уличная уборка (ручная и механизированная) |  |  |  | 3550903,76 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 3550903,76 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.2  Уборка парковочных площадок и паребриков |  |  |  | 300000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 300000,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 3  Составление дефектных ведомостей и локальных смет, осуществление строительного контроля по ремонту дорог |  |  |  | 196 063,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 196 063,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |

Глава администрации Синявинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник сектора финансов и экономики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма**

**итогового отчета о выполнении** **муниципальной программы**

**«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»**

**за 2023 год**

Исполнитель: Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименования подпрограммы,  мероприятия (с указанием  порядкового номера) | За последний отчетный год | | | Всего (нарастающим итогом за весь период  реализации программы) | | |
| Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения» |  |  |  | 6 273 954,00 |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 6 273 954,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1  Капитальный ремонт дорог (адресная) |  |  |  | 2 037 754,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 2 037 754,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2  Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  | 4 000 000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 4 000 000,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.1  Уличная уборка (ручная и механизированная) |  |  |  | 3550000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 3550000,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.2  Обслуживание дорожных знаков, лежачих полицейских обновление дорожной разметки, установка указателей улиц |  |  |  | 150000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 1500000,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.3  Уборка парковочных площадок и паребриков |  |  |  | 300000,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 300000,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 3  Составление дефектных ведомостей и локальных смет, осуществление строительного контроля по ремонту дорог |  |  |  | 236 200,00 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 236 200,00 |  |  |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |

Глава администрации Синявинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник сектора финансов и экономики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_