

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от «27» декабря 2021 года № 453**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды**

**на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы»**

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановляю:

 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 16.03.2018 №56 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы».

 3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Синявинского городского поселения.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации Е.В. Хоменок

Разослано: дело-2, сектор ФиЭ, сектор УМИ, МУП «СинявиноЖКХ», СМИ, Кировская городская прокуратура

Приложение

к постановлению администрации

от 30 декабря 2021 года № 453

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование комфортной городской среды на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы»(далее – муниципальная программа) |
| Сроки реализации | 2018-2024 годы  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, МУП «СинявиноЖКХ», Управляющие компании,Жители г.п. Синявино,Заинтересованные лица |
| Цели муниципальной программы | Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории Синявинского городского поселения путем реализации в 2018-2024 годы комплекса мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорийПовышение уровня благоустройства территорий Синявинского городского поселения |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения;Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;Повышение уровня благоустройства общественных территорий.  |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации программы | Привидение в нормативное состояние дворовых территорийБлагоустройство общественных территорий |
| Финансовое обеспечение программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы составляет:На благоустройство общественных территорий – 35405810.74 руб.2018 год 5660 руб.2019 год 6000 руб.2020 год 6000 руб.2021 год 18441174,09 руб.2022 год 2976463,82 руб.2023 год 14031124,80 руб.2024 год 1553064,80 руб.Объем финансирования Программы может корректироваться в ходе реализации Программы с учетом финансирования из федерального, регионального бюджетов и из прочих источников. |

**I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы благоустройства территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области**

В Синявинском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области 23 многоквартирных жилых дома, где проживают более 4000 жителей.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1950 - 1990 годах прошлого столетия. Внутриквартальные и дворовые проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим и эксплуатационным требованиям и требуют проведения комплексного ремонта.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий являются:

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки транспортных средств;

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, отсутствие общей концепции озеленения;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий;

- отсутствие велосипедных дорожек;

- отсутствие пространства для проведения культурно-массовых мероприятий под открытым небом, отсутствие всесезонной сцены.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

На сегодняшний день дворовые и общественные территории потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте.

Внешний облик населенного пункта, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ населенного пункта, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства населенных пунктов и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Существенное влияние на здоровье и благополучие жителей оказывают общественные территории, к которым относятся парки, скверы, пешеходные зоны, площадки и другие места массового посещения. Творчески оформленная общественная территория становится центром притяжения жителей разных возрастных и социальных групп.

Для успешной реализации всех мероприятий необходим комплексный инновационный подход. Требуется не просто обеспечить наличие отдельных элементов благоустройства на выбранной территории, а создать целостный проект, предусматривающий высокий уровень архитектурного исполнения, функциональность и доступность планировочных решений.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- устройство велосипедных дорожек;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для людей с ограниченными возможностями;

- установка всесезонной сцены и создание площадки для зрителей со скамейками, освещением музыкальным сопровождением.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной Программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности общественных территорий.

Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путем планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства территории Синявинского городского поселения.

Таким образом, органы местного самоуправления в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на период 2018-2024 годов определяют системное повышение качества и комфортности современной городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству: проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, подготовленных с учетом проведенной инвентаризации и общественного обсуждения.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для людей с ограниченными возможностями.

В соответствии с протоколом совещания по организационным вопросам реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ленинградской области в 2023 году от 15.12.2021 администрацией Синявинского городского поселения проведено голосование по отбору общественной территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области для благоустройства в 2023 году.

По результатам сбора предложений выбраны территории для последующего вынесения на ежегодное голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году:

- благоустройство парковой зоны в два этапа (территория напротив МБУДО «Синявинская детская школа искусств» ул. Садовая, 36);

- благоустройство общественной территории «Центральная площадь» (ул. Лесная, у дома 18);

- благоустройство общественной территории «Обустройство территории у водоема» (территория Синявино-2).

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

**II. Цели, задачи, ожидаемые результаты и сроки**

**реализации муниципальной программы**

1. Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок – детских, устройство автомобильных парковок);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству общественной территории разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов

2. Основные задачи муниципальной Программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) улучшение благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения;

б) повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

в) повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в муниципальных образованиях Ленинградской области.

3. В результате реализации мероприятий муниципальной Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий.

4. Успешное выполнение задач муниципальной Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

5. Реализация муниципальной Программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 9.

б) благоустройство общественных территорий 3.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для людей с ограниченными возможностями.

7. Минимальный перечень, дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн (далее - минимальный перечень).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: озеленение территорий, установку ограждений, установку малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустройство площадок для отдыха, установку детских площадок, установку спортивных площадок, оборудование площадок для выгула и дрессировки собак (далее - дополнительный перечень).

Срок реализации Программы - 2018 - 2024 года, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

**III. Система управления реализацией муниципальной Программы**

1. Ответственным исполнителем является администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

2. Соисполнителем муниципальной программы является Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

3. Участниками муниципальной Программы являются:

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области;

МУП «СинявиноЖКХ»;

Жители г.п. Синявино;

Заинтересованные лица.

4. Ответственный исполнитель муниципальной Программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной Программы;

б) выполняет функции исполнителя муниципальной Программы в части, касающейся его полномочий;

в) предоставляет по запросу сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной Программы, отчеты о реализации муниципальной программы;

г) запрашивает у исполнителей муниципальной Программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации муниципальной Программы.

д) осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной Программы, а также реализации подпрограмм, входящих в муниципальную Программу, путем определения степени достижения целевых показателей и полноты использования средств;

е) готовит в срок до 31 декабря соответствующего года годовой отчет о реализации муниципальной Программы и представляет его в установленном порядке.

5. Исполнитель муниципальной Программы:

а) осуществляет реализацию мероприятий муниципальной Программы, отдельных в рамках своих полномочий;

б) разрабатывает и согласовывает проект изменений в муниципальную Программу;

в) формирует предложения по внесению изменений в муниципальную Программу, направляет их ответственному исполнителю;

г) представляют в срок до 1 декабря соответствующего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы;

д) подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

6. На реализацию муниципальной Программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при осуществлении закупок для муниципальных нужд согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

7. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

в) своевременное внесение изменений в бюджет Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на соответствующий год и Программу.

**Перечень мероприятий программы**

**«Благоустройство общественных территорий Синявинского городского поселения Кировского муниципального района**

**Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок финансирования мероприятия** | **Планируемые объемы финансирования (рублей в ценах года реализации мероприятия)** | **Ответственные исполнители** |
| **всего** | **в том числе** |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Прочие источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **2018 год** |
| 1 | ул. Кравченко, д.9,10,пер. Садовый, д.1,3 | 2018 | 2750 | 0 | 0 | 2750 | 0 | Администрация Синявинского городского поселения |
| 2 | ул. Кравченко, д.13ул. Лесная | 2018 | 2910 | 0 | 0 | 2910 | 0 | Администрация Синявинского городского поселения |
|  | **Итого на 2018 год** |  | **5660** |  |  | **5660** |  |  |
| **2019 год** |
| 3 | ул. Садовая, 36 | 2019 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | **0** | Администрация Синявинского городского поселения |
|  | **Итого на 2019 год** |  | **6000** |  |  | **6000** |  |  |
| **2020 год** |
| 4 | ул. Кравченко, д.3, 4,18,19 | 2020 | 6000 | **0** | **0** | 6000 |  | Администрация Синявинского городского поселения |
|  | **Итого на 2020 год** |  | **6000** |  |  | **6000** |  |  |
| **2021 год** |
| 5 | Парковая зона (территория, между домом 12 и домом 13 по ул. Кравченко)  | 2021 | 18441174,09 | **0** | 14384000,00 | 4057174,09 | **0** | Администрация Синявинского городского поселения |
|  | **Итого на 2021 год** |  | **18441174,09** |  | **14384000,00** | **4057174,09** |  |  |
| **2022 год** |
|  | Установка столов для настольного тенниса | 2022 | 251740,00 | 0 | 0 | 251740,00 | **0** | Администрация Синявинского городского поселения |
|  | Обустройство тротуара к амбулатории ул. Кравченко | 2022 | 1661964,82 | 0 | 0 | 1661964,82 | **0** | Администрация Синявинского городского поселения |
|  | Покупка элементов для скейт-площадки Синявино (территория 2) | 2022 | 1062789,00 | 0 | 0 | 1062789,00 | **0** | Администрация Синявинского городского поселения |
|  | **Итого на 2022 год** |  | **2976463,82** |  |  | **2976463,82** |  |  |
| **2023 год** |
| 5 | Парковая зона (территория напротив МБДОУ «Синявинская детская школа искусств» ул. Садовая, 36) 1 этап | 2023 | 14031124,80 | **0** | **10000000** | 4031124,80 | **0** | Администрация Синявинского городского поселения |
|  | **Итого на 2023 год** |  | **14031124,80** |  | **10000000** | **4031124,80** |  |  |
| **2024 год** |
| 6 | Парковая зона (территория напротив МБДОУ «Синявинская детская школа искусств» ул. Садовая, 36)2 этап | 2024 | 14103064,80 | 0 | 10000000 | 4103064,80 | **0** | Администрация Синявинского городского поселения |
| 7 |  Закупка детских игровых элементов, замена скамеек, урн | 2024 | 1150000 | 0 | 0 | 1150000 | **0** | Администрация Синявинского городского поселения |
|  | **Итого на 2024 год** |  | **15253064,80** | **0** | **10000000** | **5253064,80** | **0** |  |
|  | **ВСЕГО на 2018-2024 годы** |  | **50719487,51** |  | **34384000** | **16335487,51** |  |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ**

**ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018**-**2024 ГОДЫ»**

Перечень работ по благоустройству общественных территорий включает:

- устройство автомобильных проездов;

- устройство пешеходных зон;

- устройство велосипедных дорожек;

- устройство заниженных съездов с тротуара;

- организация освещения основного;

- установка скамеек;

- установка урн;

- озеленение территорий;

- установка ограждений;

- установка малых архитектурных форм;

- оборудование площадок для отдыха;

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- демонтажные работы;

- покрасочные работы;

- доставка оборудования и материалов;

- оборудование парковочных мест для автомобилей, в том числе мест для маломобильных групп населения;

- установка всесезонной сцены и создание площадки для зрителей со скамейками, освещением и музыкальным сопровождением.