|  | Приложение № 4 к Дополнительному соглашению от «26» Августа 2022 г. № 2 |
| --- | --- |

|  | Приложение № 4 к Соглашению от «03» Февраля 2022 г. № 20ПЗ/2022 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ о достижении показателей результатов использования Субсидии по состоянию на «01» января 2023 г.

| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области | Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование бюджета муниципального образования | Бюджет Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области |  |
| Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |  |
| Наименование муниципальной программы | Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год |  |
| Периодичность: | годовая |  |

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Наименование результатов использования Субсидии | Единица измерения | Значение результатов использования Субсидии | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 1 | Ремонт участка магистрального трубопровода теплосети между тепловыми камерами ТК-3 - ТК-4 в створе МКД № 10 по ул. Кравченко г.п. Синявино | Протяженность отремонтированных участков линейных объектов | М | 206.00000 | 206.00000 |  |

Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Глава администрации                                       ______________________    Е.В. Хоменок

Руководитель финансового органа                _______________________   Е.В. Макаричева