**Форма**

**итогового отчета о выполнении** **муниципальной программы**

**«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы»**

**за 1 квартал 2024 года**

Исполнитель: Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименования подпрограммы,  мероприятия (с указанием  порядкового номера) | За последний отчетный год | | | Всего (нарастающим итогом за весь период  реализации программы) | | |
| Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) |
| 1 | Программа «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» | 14871,257 |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения | 7931,940 |  |  |  |  |  |
|  | Средства иных бюджетов | 6939,316 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения» | 14871,257 |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения | 7931,940 |  |  |  |  |  |
|  | Средства иных бюджетов | 6939,316 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий  1. Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования | 12816,257 |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения | 5876,940 |  |  |  |  |  |
|  | Средства иных бюджетов | 6939,316 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования | 12816,257 |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения | 5876,940 |  |  |  |  |  |
|  | Средства иных бюджетов | 6939,316 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт автомобильной дороги, ул. Кравченко, г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области от перекрестка с ул. Лесная до дома № 19 по ул. Кравченко | 10987,234 |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения | 4047,917 |  |  |  |  |  |
|  | Средства иных бюджетов | 6939,316 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |
|  | -ремонт участков автомобильных дорог по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п.  Синявино, ул. Кравченко, ул. Песочная и ул. Лесная |  |  |  |  | - | - |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства иных бюджетов | - |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт участков автомобильной дороги от д. 11 по ул. Кравченко до д.2 по ул. Кравченко г.п. Синявино, от д.8 по ул. Кравченко до д.9 по ул. Кравченко г.п. Синявино | - |  |  |  | - | - |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства иных бюджетов | - |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |
|  | -устройство временной технологической дороги для организации проезда к земельным участкам, предоставляемым льготным категориям граждан | 1829,022 |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения | 1829,022 |  |  |  |  |  |
|  | Средства иных бюджетов | - |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |
|  | 2. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | 2055,000 |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения | 2055,000 |  |  |  |  |  |
|  | Средства иных бюджетов | - |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Мероприятия по содержанию дорог общего пользования | 1565,000 |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения | 1565,000 |  |  |  |  |  |
|  | Средства иных бюджетов | - |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |
|  | - ямочный ремонт | 1500,000 |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения | 1500,000 |  |  |  |  |  |
|  | Средства иных бюджетов | - |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |
|  | - обустройство пешеходного перехода на ул. Кравченко у д. 13 | 65,000 |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения | 65,000 |  |  |  |  |  |
|  | Средства иных бюджетов | - |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Мероприятия по составлению локальных смет на выполнение работ по ремонту дорог, осуществление строительного контроля по ремонту дорог | 490,000 |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения | 490,000 |  |  |  |  |  |
|  | Средства иных бюджетов | - |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |
|  | - составление локальных смет, экспертиза; стройконтроль на выполнение работ по ремонту дорог | 300,000 | 28,000 |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения | 300,000 | 28,000 |  |  |  |  |
|  | Средства иных бюджетов | - |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |
|  | - обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог | 190,000 |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения | 190,000 |  |  |  |  |  |
|  | Средства иных бюджетов | - |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |

Глава администрации Синявинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник сектора финансов и экономики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_