Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения на 2016 год»

за 1 полугодие 2016 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2016 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения» | 10 058, 752 | 5 386, 75254 | 5 386, 75254 |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 9 769, 952 | 5 386, 75254 | 5 386, 75254 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 288, 800 | 0 | 0 |
| Мероприятие подпрограммы |  |  |  |
| Мероприятие 1 Ремонт дорог общего пользования в рамках подпрограммы | 4 419, 244 | 2 319, 98181 | 2 319, 98181 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 4 130, 444 | 2 319, 98181 | 2 319, 98181 |
| Средство бюджета Ленинградской области | 288, 000 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1 выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по адресу: Ленинградская обл., г.п. Синявино, ул. Северная (мкр. Синявино 2) | 1 806, 65036 | 1 806, 65036 | 1 806, 65036 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 1 806, 65036 | 1 806, 65036 | 1 806, 65036 |
| Мероприятие 1.2 выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по адресу: Ленинградская обл., г.п. Синявино, ул. Труда (мкр. Синявино 2) | 1 810, 46219 | 0 | 0 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 1 810, 46219 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3 выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по адресу: Ленинградская обл., г.п. Синявино, ул. Косая (мкр. Синявино 2) | 288, 800 | 0 | 0 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета Ленинградской области | 288, 800 |  |  |
| Мероприятие 1.4 выполнение работ по устройству пешеходной дорожки от автобусной остановки в сторону д. № 12 по ул. Кравченко | 513, 33145 | 513, 33145 | 513, 33145 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 513, 33145 | 513, 33145 | 513, 33145 |
| Мероприятие 2 Содержание автомобильных дорог местного значения | 3 245, 508 | 1 259, 91473 | 1 259, 91473 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 3 245, 508 | 1 259, 91473 | 1 259, 91473 |
| Мероприятие 2.1 Содержание автомобильных дорог местного значения в 2016 году | 2 945, 508 | 1 109, 91473 | 1 109, 91473 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 2 945, 508 | 1 109, 91473 | 1 109, 91473 |
| Мероприятие 2.2 Обслуживание дорожных знаков, обновление дорожной разметки | 300, 000 | 150, 000 | 150, 000 |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 300, 000 | 150, 000 | 150, 000 |
| Мероприятие 3 Составление дефектных ведомостей и локальных смет, строительный надзор за выполнением работ по ремонту дорог | 430,00000 | 37, 300 | 37, 300 |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 430,00000 | 37, 300 | 37, 300 |
| Мероприятие 3.1 Составление дефектных ведомостей и локальных смет | 100,00000 | 0 | 0 |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 100,00000 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2 строительный надзор за выполнением работ по ремонту дорог | 330,00000 | 37, 300 | 37, 300 |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 330,00000 | 37, 300 | 37, 300 |
| Мероприятие 4 Приобретение в лизинг техники для уличной уборки | 1 964, 000 | 0 | 0 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 1 964, 000 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Синявинского городского поселения» | 1 769, 556 | 1 769, 556 | 1 769, 556 |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 1 769, 556 | 1 769, 556 | 1 769, 556 |
| Мероприятие 1.1 выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресу: Ленинградская обл., г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 18 | 870, 113 | 870, 113 | 870, 113 |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 870, 113 | 870, 113 | 870, 113 |
| Мероприятие 1.2 выполнение работ по ремонту дворовой территории по адресу: Ленинградская обл., г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 10 | 899, 443 | 899, 443 | 899, 443 |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 899, 443 | 899, 443 | 899, 443 |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения» | 200, 000 | 0 | 0 |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 200, 000 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 Обустройство участков улично – дорожной сети Синявинского городского поселения дорожными ограждениями | 200, 000 | 0 | 0 |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства местного бюджета | 200, 000 | 0 | 0 |

Глава администрации Синявинского городского поселения ____________________________________________ Е.А. Макштутис