Форма

оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы

«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района

Ленинградской области на 2018 год»

за  4 квартал 2018 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Синявинского городского поселения» | 10350,40 | 10348,0 | 0 |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  | 0 |
| Средства бюджета городского поселения | 10350,0 | 0 | 0 |
| Средства иных бюджетов | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы | - |  |  |
| Мероприятие 1 Капитальный ремонт дорог | 10350,0 | 0 | 0 |
| В том числе по источникам финансирования: | - |  |  |
| Средства бюджета городского поселения | 10350,0 | 0 | 0 |
| Средства иных бюджетов | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - |  |  |
| Мероприятие 1.1 выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по адресу: Ленинградская обл., г.п. Синявино, ул. Лесная | 9253,50 | 9253,50 | 9253,50 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения | 9253,50 | 9253,50 | 9253,50 |
| Средства иных бюджетов | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - |  |  |
| Мероприятие 1.2 выполнение работ по ремонту тротуарной дорожки по адресу: Ленинградская обл., г.п. Синявино, ул. Северная | 698,90 | 696,50 | 696,50 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения | 698,90 | 695,50 | 695,50 |
| Средства иных бюджетов | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - |  |  |
| Мероприятие 1.3 установка подъездной дороги по ул. Красных Зорь к участку № 5А | 398,0 | 398,0 | 398,0 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения | 398,0 | 398,0 | 398,0 |
| Средства иных бюджетов | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - |  |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание автомобильных дорог местного значения» | 5202,5 | 4814,9 | 4814,9 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения | 5202,0 | 4814,9 | 4814,9 |
| Средства иных бюджетов | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - |  |  |
| Мероприятие 2.1 Уличная уборка (ручная и механизированная), уборка парковочных площадок, обслуживание дорожных знаков, лежачих полицейских | 3700,0 | 3530,0 | 3530,0 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения | 3700,0 | 3530,0 | 3530,0 |
| Средства иных бюджетов | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - |  |  |
| Мероприятие 2.2 Лизинговые платежи за трактор и оборудование, составление и проверка дефектных ведомостей и локальных смет на выполнение работ по ремонту дорог | 1412,9 | 1284,9 | 1284,9 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения | 1412,9 | 1284,9 | 1284,9 |
| Средства иных бюджета | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - |  |  |
| Мероприятие 2.3 Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги | 89,6 | 0 | 0 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения | 89,6 | 0 | 0 |
| Средства иных бюджета | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - |  |  |

Глава администрации Синявинского городского поселения ____________________________________________