**Форма**

**итогового отчета о выполнении** **муниципальной программы**

**«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

**за 3 квартал 2022 год**

Исполнитель: Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |
| Объем финансирования по муниципальнойпрограмме (тыс.руб.) | Профинан-сировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 |  Программа «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  | 7391,656 | 4254,702 | 4254,702 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 7391,656 | 4254,702 | 4254,702 |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения» |  |  |  | 7391,656 | 4254,702 | 4254,702 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 7391,656 | 4254,702 | 4254,702 |
|  | Средства иных бюджетов |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий1. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  | 7391,656 | 4254,702 | 4254,702 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 7391,656 | 4254,702 | 4254,702 |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | 1.1. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | - | - |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | - | - |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | - выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко от пересечения с ул. Лесная до дома 19 по ул. Кравченко |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | 1.2. Мероприятия по ремонту дорог общего пользования  |  |  |  | 1637,178 | 1500,000 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 1637,178 | 1500,000 |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | - ремонт автомобильных дорог |  |  |  | 137,178 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 137,178 | 0,0 |  |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | - ямочный ремонт |  |  |  | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 1500,000 | 1500,000 | 1500,000 |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | 1.3. Мероприятия по содержанию дорог общего пользования |  |  |  | 5200,000 | 2708,202 | 2708,202 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 5200,000 | 2708,202 | 2708,202 |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | - уличная уборка (ручная и механизированная) |  |  |  | 3800,000 | 1817,283 | 1817,283 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 3800,000 | 1817,283 | 1817,283 |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | - обслуживание дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, обновление разметки на дорогах  |  |  |  | 150,000 | 75,000 | 75,000 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 150,000 | 75,000 | 75,000 |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | - уборка парковочных площадок и паребриков |  |  |  | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | - подсыпка дорог |  |  |  | 562,581 | 328,500 | 328,500 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 562,581 | 328,500 | 328,500 |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | - установка искусственных дорожных неровностей |  |  |  | 200,000 | 200,000 | 200,00 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | - техническая паспортизация автомобильных дорог |  |  |  | 200,000 | 87,419 | 87,419 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 200,000 | 87,419 | 87,419 |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | 1.4. Мероприятия по составлению локальных смет на выполнение работ про ремонту дорог, осуществление строительного контроля по ремонту дорог |  |  |  | 554,478 | 46,500 | 46,500 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 104,478 | 46,500 | 46,500 |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | - составление локальных смет на выполнение работ по ремонту дорог, осуществление строительного контроля по ремонту дорог  |  |  |  | 104,478 | 46,500 | 46,500 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 104,478 | 46,500 | 46,500 |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |
|  | - разработка рабочего проекта для устройства временной дороги из щебеночного покрытия  |  |  |  | 450,000 | 0,00 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского поселения |  |  |  | 450,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства иных бюджетов  |  |  |  | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  | - |  |  |

Глава администрации Синявинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник сектора финансов и экономики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_