АДМИНИСТРАЦИЯ

СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «06» апреля 2023 года № 230

О внесении изменений  в постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2022        № 643 «Об утверждении муниципальной программы

«Совершенствование развития автомобильных дорог

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 -2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 23.03.2023 № 11 «О внесении изменений в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 13 декабря 2022 года № 26 «О бюджете Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» и Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области:

1. Внести изменения в постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2022 № 643 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» изложив приложения 1-3 и 5 в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации						         Е.В. Хоменок

Разослано: дело, заместитель главы администрации, сектор финансов и экономики администрации, сайт, Кировская городская прокуратура Ленинградской области

## Приложение N 1

## к постановлению администрации

## Синявинского городского поселения

## от 06 апреля  2023 г. № 230

Паспорт

муниципальной программы «Совершенствование развития автомобильных дорог

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Сектор муниципального заказа администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | - создание благоприятных условий проживания населения Синявинского городского поселения; - создание условий для безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог местного значения Синявинского городского поселения; - повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения |  |  |  |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | -приведение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям в границах Синявинского городского поселения в соответствии со СНиП, ГОСТ; - улучшение социальных условий жизни населения; -инвестиционная привлекательность муниципального образования |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | «Капитальный ремонт дорог» «Ямочный ремонт» «Содержание автомобильных дорог местного значения» «Обслуживание дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей , установка указателей улиц, обновление разметки на дорогах» «Уборка парковочных площадок и паребриков» «Установка искусственных дорожных неровностей» |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Средства бюджета городского поселения | 46109,028 | 13022,462 | 15597,100 | 17489,466 |
| Средства иных бюджетов | 17 792,280 | - | 6 939,317 | 10 852,963 |
| Внебюджетные средства | - |  |  |  |

## Приложение N 2

## к постановлению администрации

## Синявинского городского поселения

## от 06 апреля 2023 г. № 230

Паспорт подпрограммы

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование подпрограммы |  | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области». |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2023-2025 |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Администрация Синявинского городского поселения. |  |  |  |  |
| Участники подпрограмм |  | - |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  | - создание благоприятных условий проживания населения Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области; - создание условий для безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования Синявинского городского поселения; - повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского поселения. |  |  |  |  |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации подпрограммы |  | -приведение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям в границах Синявинского городского поселения в соответствии со СНиП, ГОСТ; - улучшение социальных условий жизни населения; -инвестиционная привлекательность муниципального образования |  |  |  |  |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы |  | «Капитальный ремонт дорог» «Ямочный ремонт» «Содержание автомобильных дорог местного значения» «Обслуживание дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, установка указателей улиц, обновление разметки на дорогах» «Уборка парковочных площадок и паребриков» «Установка искусственных дорожных неровностей» |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение подпрограммы- всего, в том числе по годам реализации |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Средства бюджета городского поселения |  | 46 109,028 |  | 13022,462 | 15597,100 | 17489,466 |
| ## Средства иных бюджетов |  | ## 17 792,280 |  |  | ## 6 939,317 | ## 10 852,963 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 3

## к постановлению администрации

## Синявинского городского поселения

## от 06 апреля 2023 г. № 230

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях

муниципальной программы «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы»

| № пп | Наименование показателя (индикатора) |  |  | Единица измерения |  | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  | Удельный вес подпрограммы (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год (базовое значение) | 2024 год (оценка) | 2025 год (прогноз) | N+2 год (прогноз) | N+3 год (прогноз) |  |
| Муниципальная программа «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы | плановое значение | Тыс.руб. | 13022,462 |  | 15 597,057 | 17 489,421 |  |  |  |
|  |  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Синявинского городского поселения» - Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них - Мероприятия по ремонту дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | плановое значение | Тыс. руб. | 2306,030 |  | 1500,000 | 1500,000 |  |  |  |
|  |  |  | фактическое значение |  | 2306,030 |  | 1500,000 | 1500,00 |  |  |  |
| 3 |  | - ямочный ремонт | плановое значение | Тыс.руб. | 2306,030 |  | 1500,000 | 1500,000 |  |  |  |
|  |  |  | фактическое значение |  | 2306,030 |  | 1500,000 | 1500,000 |  |  |  |
| - Мероприятия по содержанию дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Мероприятия по содержанию дорог общего пользования | плановое значение | Тыс.руб. | 5946,032 |  | 4860,000 | 1998,908 |  |  |  |
|  |  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5946,032 |  | 4860,000 | 1998,908 |  |  |  |
| 4 |  | - уличная уборка (ручная и механизированная) | плановое значение | Тыс.руб. | 4776,032 |  | 3800,000 | 738,908 |  |  |  |
|  |  |  | фактическое значение |  | 4776,032 |  | 3800,000 | 738,908 |  |  |  |
| 4 |  | - обслуживание дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, обновление разметки на дорогах | плановое значение | Тыс.руб. | 210,000 |  | 210,000 | 210,000 |  |  |  |
|  |  |  | фактическое значение |  | 210,000 |  | 210,000 | 210,000 |  |  |  |
| 4 |  | - уборка парковочных площадок и паребриков | плановое значение | Тыс.руб. | 400,000 |  | 400,000 | 400,000 |  |  |  |
|  |  |  | фактическое значение |  | 400,000 |  | 400,000 | 400,000 |  |  |  |
| 4 |  | - подсыпка дорог | плановое значение | Тыс.руб. | 450,000 |  | 450,000 | 450,000 |  |  |  |
|  |  |  | фактическое значение |  | 450,000 |  | 450,000 | 450,000 |  |  |  |
| 4 |  | - установка искусственных дорожных неровностей | плановое значение | Тыс.руб. |  |  |  | 200,000 |  |  |  |
|  |  |  | фактическое значение |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  |
|  |  | - устройство пешеходного перехода у Кравченко, д.11 к парку | плановое значение | Тыс.руб. | 110,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фактическое значение |  | 110,000 |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по составлению дефектной ведомости и локальных смет. 4; - составление локальных смет на выполнение работ по ремонту дорог, осуществление строительного контроля по ремонту дорог; плановое значение; Тыс.руб.; 76,458; 224,957; 76,458. фактическое значение; 76,458; 224,957; 76,458. - Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» 2.1. Строительство (реконструкция ), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 3 |  | - устройство временной технологической дороги для организации проезда к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям | плановое значение | Тыс.руб. | 4693,942 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фактическое значение |  | 4693,942 |  |  |  |  |  |  |
| - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ремонт автомобильной дороги ул. Кравченко г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области, от перекрестка с ул. Лесная до дома 19 по ул. Кравченко | плановое значение | Тыс. руб. |  |  | 9012,100 |  |  |  |  |
|  |  |  | фактическое значение |  |  |  | 9012,100 |  |  |  |  |
| 3 |  | - ремонт участков автомобильных дорог по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, ул. Песочная и ул. Лесная | плановое значение | Тыс. руб. |  |  |  | 13914,055 |  |  |  |
|  |  |  | фактическое значение |  |  |  |  | 13914,055 |  |  |  |

## Приложение N 5

## к постановлению администрации

## Синявинского городского поселения

## от 06 апреля 2023 г. № 230

План

реализации муниципальной программы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, проекта, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет |  | местные бюджеты | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | Администрация Синявинского городского поселения | 2023 | 13022,462 |  |  |  | 5986,458 |  |
|  |  | 2024 | 15597,057 |  | 6939,317 |  | 8657,740 |  |
|  |  | 2025 | 17489,421 |  | 10 852,963 |  | 6636,458 |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 46109,028 |  | 17792,280 |  | 21280,656 |  |
| Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения | Администрация Синявинского городского поселения | 2023 | 13022,462 |  |  |  | 5986,458 |  |
|  |  | 2024 | 15597,057 |  | 6939,317 |  | 8587,140 |  |
|  |  | 2025 | 17489,421 |  | 10 852,963 |  | 6636,458 |  |
| Итого по муниципальной подпрограмме |  |  | 46109,028 |  | 17792,280 |  | 21280,656 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них |  | 2023 | 8328,520 |  |  |  | 8328,520 |  |
|  |  | 2024 | 6584,957 |  |  |  | 6584,957 |  |
|  |  | 2025 | 3575,366 |  |  |  | 3575,366 |  |
| 1.1. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2023 | 2306,030 |  |  |  | 2306,030 |  |
|  |  | 2024 | 1500,000 |  |  |  | 1500,000 |  |
|  |  | 2025 | 1500,000 |  |  |  | 1500,000 |  |
| - ямочный ремонт | Администрация Синявинского городского поселения | 2023 | 2306,030 |  |  |  | 2306,030 |  |
|  |  | 2025 | 1500,000 |  |  |  | 1500,000 |  |
|  |  | 2025 | 1500,000 |  |  |  | 1500,000 |  |
| 1.2. Мероприятия по содержанию дорог общего пользования | Администрация Синявинского городского поселения | 2023 | 5946,032 |  |  |  | 5946,032 |  |
|  |  | 2024 | 4860,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 1998,908 |  |  |  |  |  |
| - уличная уборка (ручная и механизированная) | Администрация Синявинского городского поселения | 2023 | 4776,032 |  |  |  | 4776,032 |  |
|  |  | 2024 | 3800,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 738,908 |  |  |  |  |  |
| - обслуживание дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, обновление разметки на дорогах | Администрация Синявинского городского поселения | 2023 | 210,000 |  |  |  | 210,000 |  |
|  |  | 2024 | 210,000 |  |  |  | 210,000 |  |
|  |  | 2025 | 210,000 |  |  |  | 210,000 |  |
| - уборка парковочных площадок и паребриков | Администрация Синявинского городского поселения | 2023 | 400,000 |  |  |  | 400,000 |  |
|  |  | 2024 | 400,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 400,000 |  |  |  |  |  |
| - подсыпка дорог | Администрация Синявинского городского поселения | 2023 | 450,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 450,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 450,000 |  |  |  |  |  |
| - установка искусственных дорожных неровностей | Администрация Синявинского городского поселения | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 200,000 |  |  |  |  |  |
| - устройство пешеходного перехода у Кравченко, д.11 к парку | Администрация Синявинского городского поселения | 2023 | 110,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по составлению локальных смет на выполнение работ по ремонту дорог, осуществление строительного контроля по ремонту дорог | Администрация Синявинского городского поселения | 2023 | 76,458 |  |  |  | 76,458 |  |
|  |  | 2024 | 224,957 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 76,458 |  |  |  |  |  |
| - составление локальных смет на выполнение работ по ремонту дорог, осуществление строительного контроля по ремонту дорог | Администрация Синявинского городского поселения | 2023 | 76,458 |  |  |  | 76,458 |  |
|  |  | 2024 | 224,957 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 76,458 |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» | Администрация Синявинского городского поселения | 2023 | 4693,942 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 9012,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 13914,055 |  |  |  |  |  |
| 2.1. устройство временной технологической дороги для организации проезда к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям | Администрация Синявинского городского поселения | 2023 | 4693,942 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Администрация Синявинского городского поселения | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 9012,100 |  | 6 939,317 |  | 2072,783 |  |
|  |  | 2025 | 13914,055 |  | 10852,963 |  | 3061,092 |  |
| - ремонт автомобильной дороги ул. Кравченко г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области, от перекрестка с ул. Лесная до дома 19 по ул. Кравченко | Администрация Синявинского городского поселения | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 9012,100 |  | 6 939,317 |  | 2072,783 |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| - ремонт участков автомобильных дорог по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, ул. Песочная и ул. Лесная | Администрация Синявинского городского поселения | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 13914,055 |  | 10852,963 |  | 3061,092 |  |