АДМИНИСТРАЦИЯ

СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «12» мая 2025 года № 237

Об утверждении плана подготовки Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2025-2026 гг.

В целях обеспечения своевременной подготовки к отопительному сезону 2025-2026 гг. в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Синявинского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план подготовки Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2025-2026 гг. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Синявинского городского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                         Е.В. Хоменок

Разослано: сектор УМИ администрации, администрация КМР ЛО, ООО «Ленжилэкслуатация», сайт.

Приложение

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от 12 мая 2025 года № 237

ПЛАН ПОДГОТОВКИ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ГГ.

- Общие сведения о теплоснабжающей и теплопотребляющих организациях Синявинского городского поселения

На территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее Синявинское городское поселение) осуществляют свою деятельность:

одна теплоснабжающая организация ООО «Ленжилэксплуатация», в ведении которой находится один источник тепловой энергии - автоматизированная газовая котельная и наружные тепловые сети - 5342,5 м, из них: - на балансе муниципального образования - 4617,0 м, на балансе абонентов - 725,5 м, которые являются основой для транспортировки тепла к потребителям. Все эти объекты работают круглосуточно, обеспечивая население Синявинского городского поселения  теплом и ГВС.

Основным топливом котельной является природный газ высокого давления, резервное топливо отсутствует. Снабжение топливом производится от поселкового газопровода высокого давления через ГРП котельной, откуда газ низкого давления поступает к котлам, вне зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 1 - Теплопотребляющие организации, которые осуществляют свою деятельность на территории  Синявинского городского поселения:

| № | Наименование организации | Территория деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «НЕВА-ТРЕЙД» | г.п. Синявино, МКД по адресам: ул. Кравченко, д. 1,2,10,12, ул.Садовый пер. д. 2 |
| 2. | ООО «Управляющая компания Ладога» | г.п. Синявино, МКД по адресам: ул. Кравченко, 3,4,8,9,13,18,19, Садовый пер. д. 1, ул. Песочная д. 11А, 12, ул. Садовый пер. д. 1Б, 3 |
| 3. | ТСЖ «Синявинское» | г.п. Синявино, МКД ул. Кравченко, д. 11 |
| 4. | ГП Киришское ДРСУ | г.п. Синявино, ул. Садовая д. 34 |
| 5. | Общежитие (МО) | г.п. Синявино, ул. Садовая д. 35 |
| 6. | МКУ КДЦ «Синявино» | г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18А |
| 7. | ИП Комолова | г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18 блок Д |
| 8. | Жители (непосредственный способ управления) | г.п. Синявино, МКД ул. Садовая, д. 65 |
| 9. | Администрация | г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, блок Б,Г |

Объекты здравоохранения (1 здание):

-ГБУЗ «Кировская клиническая межрайонная  больница» (амбулатория) адрес: г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 7.

Объекты образования (3 здания):

МБУ ДО «Синявинская ДШИ» адрес: г.п. Синявино, ул. Садовая, д. 36,

МКОУ «Синявинская СОШ» адрес:  г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 17,

Детский сад адрес: г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 5.

- Анализ прохождения отопительных периодов 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 годов

Отопительные периоды 2022-2023г, 2023-2024, 2024-2025 годов проходили в штатном режиме в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 №177.

Таблица 2 - Погодные условия и продолжительность подачи теплоснабжения в Синявинском городском поселении

| Отопительный период | 2022-2023гг. | 2023-2024гг. | 2024-2025гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность отопительного периода, дни | 224 | 223 | 220 (по 12.05.2025) |
| Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, градус | +1 | -0,5 | +2 |

Согласно графикам подключения, в первую очередь тепло ежегодно поступает в объекты социальной инфраструктуры (детский сад, школа, амбулатория). Запуск жилищного фонда на территории Синявинского городского поселения ежегодно проходит в плановом режиме без серьезных аварийных ситуаций.

Все внештатные ситуации, связанные с обеспечением объектов жилищного фонда и социальной сферы электроэнергией, центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением устраняются в нормативные сроки.

Ежегодно после завершения отопительного периода представителями теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций, органами местного  самоуправления Синявинского городского поселения проводится анализ прохождения отопительного периода. В соответствии с анализом выявляются проблемные места, на которые необходимо обратить внимание и выделить дополнительное финансирование для обеспечения населения качественными коммунальными услугами. Данный подход позволяет снизить риски возникновения аварийных ситуаций и запланировать денежные средства из местного и областного бюджета.

За отчетный период, с 2022 года по настоящее время возникло 54 аварийных ситуаций, связанных с частичным прекращением теплоснабжения потребителей на срок от 2 до 19 часов, из них:

| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. по н.в. |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 21 | 22 | 4 |

При прохождении отопительного сезона указанных периодов на территории Синявинского городского поселения возникали отдельные инциденты, в том числе:

- в г.п. Синявино происходило частое отключение электрической энергии (за 2023 г. – 39 отключений, за 2024 г. – 31 отключение, за 2025 г. по 15.05.2025 – 10 отключений), что влекло остановку котельной и снижение качества услуги отопления.

- Частые отключения энергоресурсов снабжающих котельную кратно снижают надежность теплоснабжения.

- Интенсивность замены тепловых сетей ниже, чем интенсивность износа сетей, ежегодный прирост ветхих тепловых сетей составляет 7-12%.

Основной проблемной ситуацией теплоснабжающей организаций является прорыв труб теплоснабжения в связи с высоким износом сетей теплоснабжения Синявинского городского поселения.

Ситуации, сопровождающиеся не однократными разрушениями трубопроводов в 10-50 см., от замененных участков, происходили неоднократно. Использование шовных труб имеет перспективу использования, на период не более 10-15 лет, но в условиях открытых систем теплоснабжения снижается в 2 раза.

В 2024 году имела место аварийная ситуация на сетях теплоснабжения, произошедшая  25.01.2024 в результате повреждения водовода, Кировск – ПФ «Синявинская» - МО «Синявинское городское поселение» произошло прекращение холодного водоснабжения котельной и поселения Синявино. Восстановление аварии на водоводе продолжалось до 01:00 26.01.2024.

-с 01:20, того же дня, оператор котельной начал заполнять тепловую сеть до давления 0,2МПа (давление ХВС), при заполнении сети никаких аварийных расходов не наблюдалось.

- 02:20, был включен в работу СН №2 для достижения параметров в т/сети Р1/Р2- 0,4/0,1 МПа,

-02:30 включен котел №2 для подъема температуры теплоносителя.

-04:30 при температуре Т1/Т2- 40/28֩С, возник сверхнормативный расход теплоносителя, в объеме 7 мᶾ/час, при этом подъем температуры продолжен, по причине длительного простоя и низкой температуры наружного воздуха [-18-22֩ С].

-05:20 в результате выхода теплоносителя на поверхность, определен поврежденный участок (МКД Кравченко д.19), вызвана аварийная бригада, определена циркуляция теплоносителя в МКД, принято решение не отключать поврежденный участок.

- 06:50, при достижении температуры Т1/Т2- 67/48 ֩С, повторно увеличился расход теплоносителя до 25-29мᶾ/час, выявленный участок МКД Кравченко д.19, был отключен, при этом расход продолжал увеличиваться, а давление подпиточной воды снизилось до аварийных значений.

- 07:00 прибыла аварийная бригада.

-07:10 котельная остановлена, в контрольной тепловой камере отключена часть тепловой сети.

-07: 25 начато заполнение не отключенной части, аварийная бригада приступила в вскрытию поврежденного участка.

-07.45 Закончено заполнение участка т/сети, включен СН№2, включен котел №2., расход теплоносителя менее 2 мᶾ/час.

- 7:55 Отключенная часть сети «разделена» в контрольной камере ТК-7 и начато ее заполнение.

- 08:10 Закончено заполнение участка т/сети до ТК-7, расход теплоносителя менее 4 мᶾ/час.

- 08:20 при попытке открыт КШ в ТК-7 расход теплоносителя резко растёт, для определения конкретного места повреждения, подпитка аварийного участка настроена на мгновенный расход 15 мᶾ/час. На момент определения аварийного участка без отопления оставались (Д/сад, амбулатория, МКД Кравченко 1,2,3,4,8,19). При вскрытии аварийного участка т/сети на МКД Кравченко д.19, определено повреждение трубопровода прямой магистрали – «раскрытие по шву», применялась шовная труба, трубопровод покрыт коррозией, при этом тепловая изоляция на всем вскрытом участке, в не удовлетворительном состоянии.

-09:00 выявлено парение на участке тепловой сети между ТК-7 и ТК -8, начата шурфовка.

-10:50 закончен ремонт участка т/с МКД Кравченко д.19, опрессован рабочим давление 0,5 МПА, на расстоянии 30 см, от замененного участка, повторное «раскрытие» трубопровода с утечкой теплоносителя.

-11:15 на месте повторного дефекта установлен аварийный хомут, трубопровод опрессован, возобновлена циркуляция МКД по ул. Кравченко д.19, дом подключен к сети отопления.

- 11:25 определен аварийный участок за ТК-7, место повреждения 10 см от неподвижной опоры трещина 10-15 см по окружности, на трубопроводе Ду 200 мм, изоляция утрачена на 90%, начаты работы по ремонту.

- 16:20 закончены работы по замене участка трубопровода Ду 200 мм, в районе ТК-7, ТК-8, участок опрессован рабочим давлением 0,5 МПА, на отключенной сети восстановлена циркуляция теплоносителя, начато подключение потребителей к сети теплоснабжения.

-17:15 теплоснабжение в поселении восстановлено.

В целях повышения качества теплоснабжения ежегодно выделяются денежные средства для ремонта сетей теплоснабжения, в том числе с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области.

В 2022 году:

- в рамках реализации мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения в рамках подпрограммы  «Энергетика Ленинградской области», государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" выполнен «Ремонт участка магистрального трубопровода теплосети между тепловыми камерами ТК3-ТК4 в г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области, в створе МКД № 10 по ул. Кравченко» на сумму 5343802,95 рублей, из них:  4 168 166,30 - средства областного бюджета Ленинградской области, 1 175 636,65 – местный бюджет;

- приобретен аварийный запас труб на сумму 339061,33 – средства местного бюджета;

- приобретен дизель-генератор для котельной на сумму 1938461,25, из них: 1 511 999,78 - средства областного бюджета Ленинградской области, 426 461,47 – местный бюджет.

В 2023 году:

- приобретен аварийный запас труб на сумму 1253890,68 - средства местного бюджета.

- разработка проектно-сметной документации на подключение дизельного генератора  296 631,22  - средства бюджета Синявинского городского поселения.

В 2024 году:

- приобретен аварийный запас труб на сумму 436266,25 - средства бюджета Синявинского городского поселения;

- выполнен ремонт теплотрассы по адресу: Ленинградская  область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая, д. 65а на сумму 1741276,24 рублей, из них: 1741200 – средства областного бюджета, 76,24 – средства местного бюджета.

- приобретен и установлен котел ст. № 3, тип ТТ100 ЭНТРОРОС № 21101-23007866, в эксплуатации с 2025 г.  – средства ООО «Ленжилэксплуатация».

- не состоялся аукцион на выполнение монтажных работ и подключение дизель-генератора, в связи с отсутствием заявок на участие.

В случае возникновения аварийных ситуаций на внутреннем трубопроводе, проводится замена аварийных участков и производится полный осмотр на всем протяжении магистрального трубопровода.

По результатам анализа работы системы отопления за отчётные периоды следует отметить стабильную и безотказную работу инженерного оборудования большинства многоквартирных домов.

Анализ прохождения отопительных периодов 2022-2023 гг., 2023-2024 гг., 2024-2025 гг. показал, что теплоснабжающей и теплопотребляющими организациями Синявинского городского поселения выполняются комплекс работ по обеспечению стабильного функционирования инженерных систем, обеспечивающих теплоснабжение населения.

В установленные сроки проводился ремонт, наладка, техническое освидетельствование и техническое диагностирование электрического, теплотехнического оборудования, необходимого для надежного и бесперебойного снабжения теплом.

- Планируемый ремонт инженерных сетей теплоснабжения в Синявинском городском поселении на 2025 год

В рамках развития инфраструктуры в Синявинском городском поселении на 2025 год запланированы мероприятия по ремонту инженерных сетей теплоснабжения.

В бюджете Синявинского городского поселения предусмотрены средства в сумме 4 386 674 руб. на приобретение аварийного запаса труб и материалов. ООО «Ленжилэксплуатация» планирует провести ремонт участка тепловой сети ТК7-ТК8, на котором в 2024 году произошла авария.

- 1300 110 руб. – средства местного бюджета на подключение дизель-генератора.

Подключение дизель-генератора к котельной позволит избежать остановки теплоносителя в случае отключения в г.п. Синявино электроснабжения.

Оснащение котла ст. № 3, тип ТТ100 ЭНТРОРОС № 21101-23007866 новой горелкой  - средства ООО «Ленжилэксплуатация».

- План подготовки отопительного периода:

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 01.07.2025 |
| 2. | Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий. | не позднее 01.06.2025 |
| 3. | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | не позднее 10.06.2025 |
| 4. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 |
| 5. | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности |
| 6. | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | до 01.11.2025 |
| 7. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 10.09.2025 |
| 8. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2025 |
| 9. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 15.09.2025 |
| 10. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 01.11.2025 |
| 11. | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг. | не позднее 20.11.2025 |
| 12. | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | до 01.12.2025 |