Форма
итогового отчета о выполнении муниципальной программы 
«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы»
за  4 квартал 2025 года

Исполнитель: Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

	N  
п/п
	Наименования  подпрограммы,  
мероприятия (с указанием   
порядкового номера)
	За последний отчетный год
	Всего (нарастающим итогом за весь период     
реализации программы)

	
	
	Объем           
финансирования  
по муниципальной
программе (тыс.руб.)
	Профинан-сировано
(тыс. руб.)
	Выполнено  
(тыс. руб.)
	Объем           
финансирования  
по муниципальной программе (тыс. руб.)
	Профинан-сировано
(тыс. руб.)
	Выполнено  
(тыс. руб.)

	1
	 Программа «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»
	21714,598
	21400,995
	21400,995


	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	10861,635
	10548,032
	10548,032
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	10852,963
	10852,963
	10852,963
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие подпрограммы
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения»
	21714,598
	21400,995
	21400,995
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	10861,635
	10548,032
	10548,032
	
	
	

	
	Средства  иных бюджетов
	10852,963
	10852,963
	10852,963
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	Комплекс процессных мероприятий
1. Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования
	19989,977
	19892,870
	10892,870
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	9137,014
	9039,907
	9039,907


	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	10852,963
	10852,963
	10852,963
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	1.1. Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования
	19989,977
	19892,870
	19892,870
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	9137,014
	9039,907
	9039,907
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	10852,963
	10852,963
	10852,963
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	-ремонт участков автомобильных дорог по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. 
Синявино, ул. Кравченко, ул. Песочная и  ул. Лесная
	16253,687
	16253,687
	16253,687
	
	-
	-

	
	Средства бюджета городского поселения
	5400,724
	5400,724
	5400,724
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	10852,963
	10852,963
	10852,963
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	- ремонт участков автомобильной дороги от д. 11 по ул. Кравченко до д.2 по ул. Кравченко г.п. Синявино, от д.8 по ул. Кравченко до д.9 по ул. Кравченко г.п. Синявино
	-
	
	
	
	-
	-


	
	Средства бюджета городского поселения
	
	
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	-устройство временной технологической дороги для организации проезда к земельным участкам, предоставляемым   льготным категориям граждан
	3736,290
	3639,183
	3639,183
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	3736,290
	3639,183
	3639,183
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Красных Зорь г.п. Синявино
	-
	
	
	
	-
	-


	
	Средства бюджета городского поселения
	
	
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п. Синявино
	-
	
	
	
	-
	-


	
	Средства бюджета городского поселения
	
	
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	2. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
	1724,621
	1487,339
	1487,339
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	1724,621
	1487,339
	1487,339
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	2.1. Мероприятия по содержанию дорог общего пользования
	1176,081
	951,339
	951,339
	
	

	

	
	Средства бюджета городского поселения
	1176,081
	951,339
	951,339
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	- ямочный ремонт
	700,000
	482,598
	482,598
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	700,000
	482,598
	482,598
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	- организация пешеходного перехода
	-
	
	
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	-
	
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	- устройство лежачего полицейского
	196,741
	196,741
	196,741
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	196,741
	196,741
	196,741
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	- разработка проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети (монтаж, демонтаж имеющейся искусственной дорожной неровности)
	279,340
	272,000
	272,000
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	279,340
	272,000
	272,000
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2. Мероприятия по составлению локальных смет на выполнение работ по ремонту дорог, осуществление строительного контроля по ремонту дорог
	548,540
	536,500
	536,5003,000
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	548,540
	536,500
	536,5003,000
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	- составление локальных смет, экспертиза; стройконтроль на выполнение работ по ремонту дорог 
	355,540
	343,500
	343,500
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	355,540
	343,500
	343,500
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	- обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог
	193,000
	193,000
	193,000
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	193,000
	193,000

	193,000
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	



Глава администрации Синявинского городского поселения             _________________________________________ 

Начальник сектора финансов и экономики                                          _________________________________________







