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Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области  
  «Благоустройство и содержание территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2026-2028 годы»
за 2-й квартал 2026 г.
	Наименования подпрограммы,  
проекта, структурного элемента, мероприятия 
(с указанием  порядкового номера)
	Объем финансирования            
на 2026 год (тыс. руб.)
	Выполнено
(тыс. руб.)
	Профинансировано
(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4

	Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2026-2028 годы»
	27355,91
	12685,46
	12685,46

	Комплекс процессных мероприятий

«Благоустройство и содержание территории»:
	27355,91
	12685,46
	12685,46

	1. «Организация благоустройства и озеленения»
	1150,00
	653,50
	653,50

	1.1.Работы по озеленению поселения


	250,00
	150,00
	150,00

	1.2.Приобретение посадочного материала
	200,00
	153,50
	153,50

	1.3. Благоустройство футбольного поля в Син.-1 и мкр. Син.-2
	700,00
	350,00
	350,00

	2. «Уборка территории и аналогичная деятельность»
	23580,91
	11406,96
	11406,96

	2.1.Уборка территории поселка
	7397,32
	3698,66
	3698,66

	2.2.Уборка снега
	976,67
	550,00
	550,00

	2.3.Вывоз снега
	900,00
	450,00
	450,00

	2.4.Покос травы
	3526,00
	1175,00
	1175,00

	2.5.Обслуживание оборудования для фонтана
	125,00
	50,00
	50,00

	2.6. Благоустройство Синявинских высот, Стык фронтов, Пятый поселок, Памятник Богдану, Якорь Морякам
	2550,00
	1275,00
	1275,00

	2.7.Уборка территории Братского воинского захоронения
	200,00
	50,00
	50,00

	2.8. Уборка парковочных площадок и поребриков
	500,00
	250,00
	250,00

	2.9.Покупка инвентаря для субботника
	500,00
	500,00
	500,00

	2.10. Содержание пожарных водоемов в состоянии постоянной готовности
	500,00
	250,00
	250,00

	2.11.Уличная уборка (ручная и механизированная)
	6405,92
	3158,30
	3158,30

	3. «Обслуживание ливневой канализации»
	200,00
	100,00
	100,00

	4. «Содержание объектов дорожного хозяйства»
	2425,00
	525,00
	525,00

	4.1.Подсыпка дорог
	1485,00
	280,00
	280,00

	4.2.Обслуживание дорожных знаков, лежачих полицейских, обновление разметки
	340,00
	155,00
	155,00

	4.3.Очистка водоотводных канав
	600,00
	90,00
	90,00
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