Форма
итогового отчета о выполнении муниципальной программы 
«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2026-2028 годы»
за II  квартал 2026 года

Исполнитель: Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

	N  
п/п
	Наименования  подпрограммы,  
мероприятия (с указанием   
порядкового номера)
	За последний отчетный год
	Всего (нарастающим итогом за весь период     
реализации программы)

	
	
	Объем           
финансирования  
по муниципальной
программе (тыс.руб.)
	Профинан-сировано
(тыс. руб.)
	Выполнено  
(тыс. руб.)
	Объем           
финансирования  
по муниципальной программе (тыс. руб.)
	Профинан-сировано
(тыс. руб.)
	Выполнено  
(тыс. руб.)

	1
	 Программа «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»
	48434,424
	62,900
	62,900

	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	18457,339
	
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	33799,386
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие подпрограммы
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения»
	48434,424
	62,900
	62,900
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	14635,038
	
	
	
	
	

	
	Средства  иных бюджетов
	33799,386
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	Комплекс процессных мероприятий
1. Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования
	37870,805
	
	
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	11225,419
	
	

	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	26645,386
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	1.1. Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования
	37870,805
	
	
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	11225,419
	
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	26645,386
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	-  ремонт участков автомобильной дороги от д. 11 по ул. Кравченко до д.2 по ул. Кравченко г.п. Синявино, от д.8 по ул. Кравченко до д.9 по ул. Кравченко г.п. Синявино 
	20703,953
	
	
	
	-
	-

	
	Средства бюджета городского поселения
	6141,627
	
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	14562,326
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	- устройство временной технологической дороги для организации проезда к земельным участкам, предоставляемым   льготным категориям граждан 
	3736,000
	
	
	
	-
	-


	
	Средства бюджета городского поселения
	3736,000
	
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	- ремонт автомобильных дорог по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Дачная, ул. Косая
	13430,852
	
	
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	1347,792
	
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	12083,060
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п. Синявино
	-
	
	
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	-
	
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	- ремонт автомобильных дорог по адресу: Ленинградская область Кировский район, г.п. Синявино,  ул. Красных Зорь, ул. Школьная
	-
	
	
	
	-
	-


	
	Средства бюджета городского поселения
	-
	
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	- текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п. Синявино
	-
	
	
	
	-
	-


	
	Средства бюджета городского поселения
	-
	
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	Комплекс процессных мероприятий
2. Улучшение жилищных  условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан
	7300,000
	
	
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	146,000
	
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	7154,000
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	- строительство внутриквартальных проездов к земельным участкам, выделенным льготной категории  граждан по 75-оз и 105-оз, с восточной стороны г.п. Синявино Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на территории кадастрового квартала № 47:16:0434001
	7300,000
	
	
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	146,000
	
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	7154,000
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	3. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
	3263,619
	62,900
	
	
	

	

	
	Средства бюджета городского поселения
	3263,619
	62,900
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	3.1 Мероприятия по содержанию дорог общего пользования
	2047,509
	
	
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	2047,509
	
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	- ямочный ремонт
	400,000
	
	
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	400,000
	
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	- организация пешеходного перехода
	200,000
	
	
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	200,000
	
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	- устройство лежачего полицейского и трех дорожных знаков
	705,000
	
	
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	705,000
	
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	- установка трех дорожных сферических зеркал
	117,000
	
	
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	117,000
	
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	- монтаж и демонтаж ИДН по ул. Кравченко, д.2
	100,000
	
	
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	100,000
	
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	- ТО средств технического регулирования на дорожной сети
	525,509
	
	
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	525,509
	
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	3.2 Мероприятия по составлению локальных смет на выполнение работ  по ремонту дорог, осуществление строительного контроля по ремонту дорог
	1216,110
	62,900
	
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	1216,110
	62,900
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	

	
	- составление локальных смет, экспертиза; стройконтроль на выполнение работ по ремонту дорог 
	1216,110
	62,900
	
	
	
	

	
	Средства бюджета городского поселения
	1216,110

	62,900
	
	
	
	

	
	Средства иных бюджетов       
	-
	
	 
	
	
	

	
	Внебюджетные источники     
	-
	
	
	
	
	



Глава администрации Синявинского городского поселения             _________________________________________ 

Начальник сектора финансов и экономики                                          _________________________________________









