Форма

оперативного (годового) отчета о реализации мероприятий муниципальной программы

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

«Развитие общественной инфраструктуры Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2026 год»

(наименование муниципальной программы)

за январь - июнь 2026 года

| Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2026 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Развитие общественной инфраструктуры Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2026 год | 17448,75 | 3150,45 | 3150,45 |
| Средства бюджета городского поселения | 4448,75 | 157,52 | 157,52 |
| Средства иных бюджетов | 13000,00 | 2992,93 | 2992,93 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| 1. Развитие общественной инфраструктуры: | 3157,90 | 3150,45 | 3150,45 |
| Средства бюджета городского поселения | 157,90 | 157,52 | 157,52 |
| Средства иных бюджетов | 3000,00 | 2992,93 | 2992,93 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| 1.2. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения: | 3157,90 | 3150,45 | 3150,45 |
| Средства бюджета городского поселения | 157,90 | 157,52 | 157,52 |
| Средства иных бюджетов | 3000,00 | 2992,93 | 2992,93 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| - Благоустройство дворовой территории, приобретение и установка детского игрового оборудования во дворе многоквартирных домов № 9 и № 10 по ул. Кравченко в г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области | 3157,90 | 3150,45 | 3150,45 |
| Средства бюджета городского поселения | 157,90 | 157,52 | 157,52 |
| Средства иных бюджетов | 3000,00 | 2992,93 | 2992,93 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| 2. Организация благоустройства территории поседения (за исключением осуществления дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий и проездов к ним): | 14290,85 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения | 4290,85 | 0 | 0 |
| Средства иных бюджетов | 10000,00 | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| 2.1. Благоустройство парковой зоны в г.п. Синявино (территория 2, ул. Труда) | 2999,00 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения | 2999,00 | 0 | 0 |
| Средства иных бюджетов | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - |  |  |
| 2.2. Благоустройство территории по ул. Лесная, ул. Садовая, ул. Кравченко, г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области | 11291,85 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского поселения | 1291,85 | 0 | 0 |
| Средства иных бюджетов | 10000,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |

Ответственный исполнитель Гагарина В.А.                                                                               Руководитель                                Хоменок Е.В.

Согласовано:                            Макаричева Е.В.